2014-2016年民生城建项目一览表

| 类 别 |  | 序号 | 2014年 |  |  | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 名称 | 项目建设内容 | 责任单位 | 项目 名称 | 项目建设内容 | 责任单位 | 项目 名称 | 项目建设内容 | 责任单位 |
| 一、 保 障 性 安 居 工 程 |  | 1 | 限价房 | 新开工建设限价商品房1400套，建设面积14万平方米以上，项目概算1.5亿元 | 市住建局 | 限价房 | 按省上下达指标，完成建设任务 | 市住建局 | 限价房 | 按省上下达指标，完成建设任务 | 市住建局 |
|  |  | 2 | 公租房 | 新开工建设公租房1053套，建设面积6万平方米以上，项目概算0.6亿元 | 市住建局 | 公租房 | 计划建设1000套 | 市住建局 | 公租房 | 按省上下达指标，完成建设任务 | 市住建局 |
|  |  | 3 | 棚户区改造 | 新建：1、东坝棚户区改造（一期）400户；2、晏台村棚户区改造151户；3、董家沟村棚户区改造160户；4、民荣公司江北东方食品厂棚户区改造144户；5、大竹园煤矿棚户区改造62户；6、泸康酒厂棚户区改造400户；7、铁路医院棚户区改造72户；8、水电三局张岭片区棚户区改造二期363户；9、城区非集中片区棚户区改造项目171户；10、东关回民街区棚户区改造400户。续建：1、老城零星直管公房改造210户；2、江南城区危旧住房棚户区1272户；3、东坝片区棚户区改造（一期）500户；4、瀛湖路综合改造220户；5、西内环路棚户区改造51户；6、新城文化街区棚户区改造一期760户；7、江北出站路综合改造89户；8、南环路棚户区改造211户；9、城东大桥棚户区改造397户；10、东关回民街区棚户区改造310户；11、黄沟片区130户；12、兴安小区480户 | 市住建局 | 棚户区改造 | 改造完成5200户：新城文化街区760户，党校片区189户，西坝700户，东坝300户，西郊片区150户，安运司片区350户，教场片区100户，新城片区300户，石堤片区500户，老城片区200户，张岭水电三局片区500户，安铁片区300户，江北办晏台村100户，江北片区300户，黄沟片区150户，建民办片区100户，长岭路片区100户，高新区100户 | 市住建局 | 棚户区改造 | 改造完成2600户：西坝500户，教场片区100户，新城片区200户，东关回民街区100户，兴安小区200户，老城片区200户，张岭水电三局片区300户，安铁片区100户，江北片区200户，黄沟片区200户，建民办片区100户，城东关庙片区200户，高新区200户 | 市住建局 |
| 二、 环 卫 基 础 设 施 | 垃圾污水设施运站 | 1 | 垃圾转运站 | 江南城区启动建设城东垃圾转运站，火车站区域新建1座垃圾转运站，高新区新建1座垃圾转运站，项目概算总投资600万元 | 汉滨区政府 西铁建筑段 高新区管委会 | 垃圾转运站建设 | 续建城东垃圾转运站，在高新区新建1座垃圾转运站 | 汉滨区政府高新区管委会 | 垃圾 转运站 | 续建城东垃圾转运站，在高新区新建1座垃圾转运站 | 汉滨区政府 高新区管委会 |
|  |  | 2 | 城市建筑垃圾处理厂 | 完成项目规划、选址等前期工作，并启动建设 | 汉滨区政府 | 城市建筑垃圾处理厂 | 建成并投入使用 | 汉滨区政府 |  |  |  |
|  |  | 3 | 建民污水处理厂 | 启动建设建民污水处理厂，包括厂房建设、设备采购、安装等，项目概算投资20861万元 | 高新区管委会 | 建民污水处理厂 | 建成污水处理厂并投入运行 | 高新区管委会 | 建民污水处理厂 | 全面建成建民污水处理厂，完成环评验收，投入规范运行 | 高新区 管委会 |
|  | 公厕及环卫工人休息室 | 4 | 新建 公厕 | 市住建局建设11座，高新区新建二类公厕6座，项目总投资840万元 | 市住建局 高新区管委会 | 新建 公厕 | 新建二类公厕14座，市住建局建设8座，高新区新建二类公厕6座 | 市住建局 高新区管委会 | 新建公厕 | 全面完成省上下达的公厕建设任务 | 市住建局高新区管委会 |
|  |  | 5 | 改建 公厕 | 改建公厕14座，项目概算投资280万元 | 汉滨区政府 | 改建 公厕 | 改建公厕6座 | 汉滨区政府 | 公厕改建改造 | 完成中心城区所有不达标公厕改建、改造、维护任务 | 市住建局汉滨区政府 |
|  |  | 6 | 公厕 改造 | 二类公厕提升、改造20座，维护60座，项目投资230万元 | 市住建局 汉滨区政府 | 公厕 改造 | 继续推进公厕提升改造工作 | 市住建局 汉滨区政府 |  |  |  |
|  |  | 7 | 环卫工人休息室 | 江南城区新建环卫工人休息室3座，高新区新建环卫工人休息室2座，项目概算60万元 | 汉滨区政府高新区管委会 | 环卫工人休息室 | 高新区新建环卫工人休息室2座 | 高新区管委会 | 环卫工人休息室 | 高新区新建环卫工人休息室1座 | 高新区管委会 |
| 二、 环 卫 基 础 设 施 | 垃圾收集站点 | 8 | 垃圾收集站点 | 新建垃圾收集站点15座，高新区新建垃圾收集站点2座，项目概算255万元 | 汉滨区政府，高新区管委会 | 垃圾收集站点 | 汉滨区新建垃圾收集站点15座，高新区新建垃圾收集站点3座 | 汉滨区政府，高新区管委会 | 垃圾收集站点 | 汉滨区新建垃圾收集站点5座，高新区新建垃圾收集站点1座 | 汉滨区政府 高新区管委会 |
|  | 果皮箱 | 9 | 购置安装新果皮箱 | 汉滨区安装更换果皮箱1000个，高新区安装更换果皮箱100个，项目概算200万元 | 汉滨区政府，高新区管委会 | 购置安装新果皮箱 | 汉滨区更换果皮箱500个，高新区更换果皮箱200个 | 汉滨区政府，高新区管委会 | 购置安装新果皮箱 | 完成江南、江北和高新区所有果皮箱配置、更换任务 | 汉滨区政府，高新区管委会 |
|  | 环卫车辆 | 10 | 镇办购置环卫车辆 | 城区周边镇办环卫车辆购置：添置12辆，概算120万元 | 汉滨区政府 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环卫车辆 | 11 | 城区购置环卫车辆 | 中心城市添置环卫车辆，包括清扫车、清洗车、清运车共八辆，投资280万元 | 汉滨区政府，高新区管委会 |  |  |  |  |  |  |
| 三、 市 场 建 设 | 新建农贸市场 | 1 | 静宁 市场 | 建成静宁农贸市场，包括标准化农贸市场1座，贯通鼓楼东街至东内环路，配套市政、绿化、内涝防汛、停车、环卫设施工程计划总投资5200万元 | 市住建局 | 金堂路农贸市场 | 在金堂路新建1座农贸市场 | 市住建局 | 南山路农贸市场 | 在南山路区域新建一座农贸市场 | 汉滨区政府 |
|  |  | 2 | 城东农贸市场 | 在城东农贸市场一期基础上续建二期工程，主要包括综合楼、检测楼、冷藏库、停车场等，项目概算1500万元 | 汉滨区政府 | 江南东郡农贸市场 | 在江南东郡区域新建1座农贸市场 | 市住建局 | 南屏路农贸市场 | 在南屏路区域新建一座农贸市场 |  |
|  |  | 3 | 培新街市场 | 在培新街原油脂公司旧楼改建1个茶叶、干货市场，面积约700平方米，项目概算200万元 | 汉滨区政府 | 黄沟农贸市场 | 结合黄沟片区改造，新建一座农贸市场 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 4 | 新建张岭市场 | 启动张岭综合农贸市场建设，进行张岭夜市改造提升。完成市场项目前期，投资500万元 | 三局实业 公司 | 新建张岭市场 | 建成张岭综合农贸市场投入使用 | 三局 实业公司 |  |  |  |
|  |  | 5 | 高新区农贸综合市场 | 在高新区周家沟大桥下建成一个面积约3000平方米的农贸综合市场，项目概算550万元 | 高新区 管委会 |  |  |  |  |  |  |
| 三、 市 场 建 设 | 改造提升农贸市场 | 6 | 兴安市场改造 | 启动兴安市场改造提升，实施道路、给排水、绿化、路灯等基础设施配套建设，预算投资300万元 | 市住建局 | 兴安市场改造 | 完成兴安市场及片区棚户区、老旧小区改造提升 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 7 | 张沟桥农贸市场 | 提升张沟桥过渡农贸市场，建筑面积约1500平方米，项目概算65万元 | 汉滨区政府 | 张沟桥标准农贸市场 | 建成张沟桥标准化农贸市场，建筑面积约3000平方米 | 汉滨区政府 |  |  |  |
|  |  | 8 | 砂石场市场提升 | 修缮市场大棚及场地设施，落实环卫保洁，规范管理，概算20万元 | 汉滨区政府 | 大南门净菜市场 | 完成大南门净菜超市综合楼工程，建设面积5000平方米，投入使用 | 汉滨区政府 | 沈家岭农贸市场 | 对沈家岭农贸市场实施改造提升 | 汉滨区政府 |
|  |  | 9 | 中渡路过渡市场 | 新建中渡路过渡市场，建设面积约1500平方米，完成场地设施、环卫、农残检测等，项目概算155万元 | 汉滨区政府 | 市场 提升 | 对大北街农贸市场、实施改造提升 | 汉滨区政府 |  |  |  |
|  | 专业市场建设 | 10 | 高新机械市场 | 开工建设高新区大型机械市场，项目概算5000万元 | 高新区管委会 | 高新机械市场 | 建成高新区大型机械市场、并投入运营 | 高新区管委会 | 高新机械市场 | 规范运营管理 | 高新区管委会 |
|  |  | 11 | 诚鹏机电市场 | 建成诚鹏机电市场一期，项目占地53.17亩，配建地下停车场600个泊位，当年建成投入运营，项目概算4000万元 | 市工商局 | 诚鹏机电市场 | 实施诚鹏机电市场二期工程，2015年建成投入使用 | 市工商局 | 诚鹏机电市场 | 规范运营管理 | 市工商局 |
|  |  | 12 | 花卉 市场 | 建设江南花卉市场，新建花卉苗木交易大棚及配套设施，项目概算500万元 | 市住建局 | 花卉 市场 | 建设完成江南花卉市场，所有配套设施确保完善，投入运营 | 市住建局 | 花卉市场 | 规范运营管理 | 市住建局 |
|  |  | 13 | 花鸟 市场 | 建成东堤周日花鸟市场，完善设施配套及管理，投资15万元 | 汉滨区政府 | 安运司批发市场 | 实施安运司批发市场综合改造 | 市交通局 |  |  |  |
| 三、 市 场 建 设 | 餐饮市场建设及改造 | 14 | 西内环餐饮市场 | 建设完成西内环餐饮市场，规范管理运营，项目投资20万元 | 汉滨区政府 | 东关民族特色饮食街 | 结合东关片区改造，在东正街、南北正街、鼓楼东街等建设民族特色饮食街区 | 市住建局 市食药局 | 西坝古渡小吃街 | 结合西坝片区改造，建设西坝古渡特色小吃街 | 市住建局 |
|  |  | 15 | 汉城商业街 | 建成包括中餐、西餐、特色小吃，项目概算10亿元 | 市住建局 | 建民餐饮夜市 | 在建民市场内划区建设一个餐饮夜市 | 汉滨区政府 | 木竹桥餐饮城 | 在新城办建设木竹桥餐饮城 |  |
|  |  | 16 | 心石综合市场 | 建成心石村餐饮综合市场，建设面积3000平方米，2层钢架结构，项目投资800万元 | 汉滨区政府 | 高新餐饮夜市项目 | 在高新居尚花园社区新建金州小吃城 | 高新区管委会 | 东坝小吃城 | 结合东坝片区改造开发，建设1座小吃城 | 汉滨区政府 |
|  |  | 17 | 早夜市提升 | 完成文昌路、党校路早夜市、东坝餐饮过渡市场建设，高新居尚餐饮市场提升，总投资115万元 | 汉滨区政府高新区管委会 |  |  |  | 马坡岭龙头崖小吃城 | 在马坡岭建设一个龙头崖小吃城 | 市住建局 |
|  |  | 18 | 骆家庄巷餐饮提升 | 改造提升骆家庄巷餐饮店基础条件，项目投资100万元 | 市住建局 市食药局 | 汉调二黄文化园特色餐饮街 | 在汉调二黄文化园配套建设特色餐饮街 | 市住建局 |  |  |  |
| 四、 交 通 网 络 设 施 建 设 | 立体地下单位院落及公共停车场 | 1 | 金州广场立体停车场 | 在江南污水处理厂临内环路和金州广场各建一个立体停车场，车位258个，项目概算1142万元 | 安康自来水公司 | 南山路北段停车场 | 在南山路北段新建地下停车场1座，停车位150个 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 2 | 市人民医院地下停车场 | 结合门诊综合楼建设项目开工建设120个车位的地下停车场，2015年建成投入使用 | 市卫生局 | 汉滨区第一医院停车场 | 结合汉滨区第一医院扩建，配建一座地下停车场，停车位50个 | 汉滨区政府 |  |  |  |
|  |  | 3 | 市中医医院停车场 | 市中医医院新增地面停车位48个，项目概算50万元 | 市卫生局 | 西坝天圣寺停车场 | 在西坝天圣寺建设地下停车场1座，停车位150个 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 4 | 市中心医院停车场 | 在市中心医院建成115个停车位的立体停车场，项目概算500万元 | 市卫生局 | 西坝金川门停车场 | 在西坝金川门外建设地下停车场，停车位150个 | 市住建局 |  |  |  |
| 四、 交 通 网 络 设 施 建 设 | 立体地下单位院落及公共停车场 | 5 | 南环中路停车场 | 在南环中路市委广场建设66个车位的立体停车场，完成场地附属设施和绿化工程，项目概算263万元 | 市住建局 | 巴山东路停车场 | 在巴山东路城东农贸市场内配建1座地面停车场，停车位50个 | 汉滨区政府 |  |  |  |
|  |  | 6 | 巴山西路停车场 | 在巴山西路公厕旁建1个84个停车位的立体停车场，配套场地附属设施，投资380万元 | 市住建局 | 兴安职中地下停车场 | 在兴安职中操场建设1座地下停车场，停车位50个 | 市教育局 |  |  |  |
|  |  | 7 | 兴安公园停车场 | 建设兴安公园二期停车场420个车位，完成场地附属设施，五一前对外开放，项目概算1200万元 | 汉滨区政府 | 西郊公园停车场 | 结合西郊公园建设1座地面停车场，停车位200个 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 8 | 市电信公司停车场 | 在市电信公司院内建设50个车位的立体停车场，完善场地附属设施，项目概算150万元 | 电信公司 | 双城停车场 | 结合双城广场建设，建一座地下150个车位的停车场 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 9 | 地税局停车场 | 在市地税局院内建设25个车位的立体停车场，完善场地附属设施，项目概算150万元 | 市地税局 | 瀛湖路水电厂段停车场 | 在瀛湖路水电厂段建设地下停车场，停车位150个 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 10 | 安康学院停车场 | 在安康学院老校区建设100个车位的立体停车场，投资概算300万元 | 安康学院 | 金州路兴安小区停车场 | 在金州路兴安小区建设地下停车场，停车位150个 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 11 | 创业中心停车场 | 在高新区创业中心及市民广场建设200个以上车位的地下停车场，项目概算1000万元 | 高新区管 委会 | 市政府大院停车场 | 在市政府大院建地下停车场1座，停车位150个 | 市政府办 |  |  |  |
|  |  | 12 | 职业技术学院南校区停车场 | 在安康职业技术学院南校区建设100个车位的立体停车场1个，项目概算300万元 | 市教育局 | 安师操场停车场 | 在原安师操场建设地下停车场1座，停车位212个，投资概算1500万元 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 13 | 高井停车场 | 在巴山路高井建设200个车位的立体停车楼1座，项目概算600万元 | 市住建局 | 巴山路停车场 | 在市政府家属院邻巴山路区域建150个车位的立体停车楼 | 市政府办 市住建局 |  |  |  |
| 四、 交 通 网 络 设 施 建 设 | 立体地下单位院落及公共停车场 | 14 | 金州北路停车场 | 在金州北路海事局院内建设50个车位的立体停车场1个，概算150万元 | 市海事局 | 农校什字地下停车场 | 在农校什字东北角市种子公司处建设街头绿地和地下停车场 | 市农业局 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 15 | 儿童医院停车场 | 在高新区儿童医院建成90个车位的地面停车场 | 市卫生局 | 儿童医院停车场 | 结合儿童医院二期工程开工建设地下停车场 | 市卫生局 |  |  |  |
|  |  | 16 | 临江停车场 | 在中渡路西北角建地面停车场1座，停车位150个，项目概算500万元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 汉滨公安分局停车场 | 在金州路汉滨公安分局院内建设50个车位的立体停车场，项目概算150万元 | 汉滨公安 分局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 瀛湖路停车场 | 在瀛湖路街心公园建地下停车场1座，车位100个，项目概算550万元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 东堤头停车场 | 结合东堤什字天桥建设，在市交警支队位置拆除部分房屋，建设街头绿地和地下停车场 | 市住建局 市交警支队 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 市委对面地下停车场 | 在市委对面原区经贸局办公楼位置（原天宝建材市场西南角），建设3000平米的街头绿地小广场，并配建地下停车场 | 汉滨区政府 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 大禹酒店立体停车场 | 在大禹酒店后院建设6层43个车位的立体停车场 | 安康水电总厂、兴安房地产公司 |  |  |  |  |  |  |
| 四、 交 通 网 络 设 施 建 设 | 生态停车场 | 22 | 江滩公园停车场 | 在江滩公园配建生态林荫停车场1座，停车位40个，概算180万元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 香溪旅游文化广场停车场 | 建设立体生态停车场一座，停车位450个，投资概算2800万元 | 瀛湖生态旅游区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 二黄园停车场 | 在汉调二黄园二期配建50个车位生态林荫停车场1座，概算90万元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 客运站 | 25 | 城东客运站 | 建设城东客运站，实施安运司外迁，站场占地面积50亩，建筑面积1.2万平方米，工程概算5000万元 | 市交通局 | 城东客运站 | 城东客运站（安运司外迁）项目投入运营 | 市交通局 | 城东客 运站 | 全面完成城东客运站（安运司外迁）建设，客运站规范运营、管理 | 市交通局 |
|  |  | 26 | 高客站 | 建成高速客运站，占地面积6.67万平方米，建筑面积1.18万平方米，总投资1.4亿元 | 市交通局 | 高客站 | 全面完成高速客运站建设，完成人员培训，投入规范化运营 | 市交通局 |  |  |  |
|  |  | 27 | 供销 车站 | 完成供销车站外迁，迁至满意建材市场，实行过渡性运营，项目概算200万元 | 市供销社 | 供销 车站 | 实施规范化过渡运营，选择新址，启动选址新建 | 市供销社 | 供销车站 | 实施规范化过渡运营，选址新建 | 市供销社 |
|  | 公交站亭港湾 | 28 | 公交站点站牌 | 在大桥路、金州路、巴山路、赢湖路、新城路、文昌路配套建设40个公共交通港湾式停靠站、站亭和站牌，项目概算总投资150万元 | 市住建局 市交警支队 | 公交站点站牌建设 | 继续推进完善城区公交站点、站牌建设 | 市住建局 市交警支队 | 公交站点站牌建设 | 完成中心城区公交站点、站牌建设 | 市住建局市交警 支队 |
|  | 公交出租车客运能力提升 | 29 | 公交线路优化运载能力提升 | 加快推进中心城市公交和出租客运行业的改革工作，完善《安康中心城市公交和出租车客运管理改革方案》，并按方案实施公交运行线路优化，添置更新公交车辆 | 市交通局 | 公交运载能力提升 | 深入推进中心城市公交和出租客运行业的改革工作，完善《安康中心城市公交和出租车客运管理改革方案》，并按方案实施公交运行线路优化，添置更新公交车辆 | 市交通局 | 公交运载能力提升 | 完成中心城市公交和出租客运行业的改革工作 | 市交通局 |
| 四、 交 通 网 络 设 施 建 设 | 公交出租车客运能力提升 | 30 | 公交首末站场 | 建设公交首末站停车场 | 市交通局 | 公交首末站场 | 建设公交首末站停车场 | 市交通局 | 公交首末站场 | 建设公交首末站停车场 | 市交通局 |
|  |  | 31 | 出租车运载能力提升 | 加快推进中心城市公交和出租客运行业的改革工作，完善《安康中心城市公交和出租车客运管理改革方案》，并按方案实施出租车停靠点位布局，添置更新出租车辆 | 市交通局 | 出租车运载能力提升 | 深入推进中心城市公交和出租客运行业的改革工作，并按改革方案实施出租车停靠点位布局，添置更新出租车辆 | 市交通局 | 出租车运载能力提升 | 完成中心城市公交和出租客运行业的改革工作 | 市交通局 |
|  | 城市交通组织节点交通改善 | 32 | 交通信号调控 | 交通信号调控：文昌路连续T型交叉口、卫校十字、解放路十字交通信号联动控制，项目概算90万元 | 市住建局 | 十字、交叉路口交通组织改造 | 影剧院地下通道、雷神殿过街地道、安运司过街地道和农校十字、市委十字交叉口改造 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 33 | 一桥交通组织 | 完成一桥南桥头交通组织，项目投资3000万元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 安康大道交通组织 | 在安康大道高速下线十字路口建设交通组织，项目概算200万元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 东堤人行天桥 | 建设东堤头人行天桥，项目概算1500万元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 兴康门建设 | 建成兴康门，项目概算780万元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
| 五、 小区 片区 改造 治理 | 片区老旧小区改造治理 | 1 | 水西门外整治 | 实施水西门外综合整治，拆除堤外违规违章建筑，加强水西门停车管理 | 市住建局 汉滨区政府 市规划局 市水利局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 黄沟片区改造 | 推进黄沟片区改造，完成市政、绿化设施配套和居民就地安置，项目概算2亿元 | 市住建局 | 新城片区改造 | 实施新城片区改造，包括新城路棚户区、安运司区域改造等 | 市住建局 |  |  |  |
| 五、 小区 片区 改造 治理 | 片区老旧小区改造治理 | 3 | 东关片区改造 | 分年度实施东关片区综合改造，修缮清真寺和古民居，项目总投资500万元 | 市住建局 | 西坝片区分期改造 | 实施西坝片区分期改造，包括老街区改造、棚户区拆迁、清真古寺修复等 | 汉滨区政府 | 张岭片区改造 | 张岭片区改造，完善市政、绿化等公共设施，设施棚户区改造 | 三局基地中心 |
|  |  | 4 | 兴安片区改造 | 启动兴安市场片区综合改造提升项目，实施市场功能提升和棚户区拆迁改造，分年度推进实施，概算总投资10亿元 | 市住建局 | 东坝片区改造 | 实施东坝片区改造，利用招商引资，进行城中村改造开发，形成生态社区 | 汉滨区政府 | 中渡片区改造 | 实施中渡片区改造，实行整体拆迁安置，打造江北综合社区 | 汉滨区 政府 |
|  |  | 5 | 老旧无物业小区治理 | 对城区老旧无物业小区实施综合整治，包括环境治理、环卫配套等，概算212万元 | 汉滨区政府 市房管局 | 老旧无物业小区治理 | 完成城区老旧无物业小区实施综合整治，包括环境治理、环卫配套等 | 汉滨区政府，市房管局 | 铁路片区改造 | 实施铁路片区改造，实行棚户区改造，打造滨江新城 | 西铁安康建筑段 |
| 六、 城 市 周 边 农 村 环 境 建 设 | 城区周边农村环境治理 | 1 | 城区周边养殖污染治理 | 安康民荣实业集团食品有限公司畜禽屠宰污水处理循环使用项目，总投资1350万元。 | 汉滨区政府 | 城区周边养殖污染治理 | 继续推进城区周边养殖污染治理 | 汉滨区政府 |  | 完成城区周边养殖污染治理 | 汉滨区 政府 |
|  |  | 2 | 农村 改厕 | 在新城办、江北办、建民办和吉河镇、张滩镇、关庙镇等城区周边镇办实施农村改厕，2014年完成990户，投资概算64万元 | 汉滨区政府 | 农村 改厕 | 对新城办、江北办、建民办吉河镇、张滩镇、关庙镇进行改厕，2015年完成960户，共48万元 | 汉滨区政府 | 农村改厕 | 对新城办、江北办、建民办吉河镇、张滩镇、关庙镇进行改厕，2当年完成800户 | 汉滨区 政府 |
|  |  | 3 | 城市旱厕改造 | 城中村、城乡结合部旱厕改造、病媒滋生地治理：改厕500座，综合治理20场次，项目投资520万元 | 汉滨区政府市双创办 | 城市旱厕改造 | 进行推进城中村、城乡结合部旱厕改造、病媒滋生地治理 | 汉滨区政府市双创办 | 城市旱厕改造 | 完成城中村、城乡结合部旱厕改造、病媒滋生地治理 | 汉滨区 政府 市双创办 |
|  |  | 4 | 农村卫生村镇创建 | 汉滨区9镇4办建成3个省级卫生村，7个市级卫生村，16个清洁工程示范村，5个清洁工程明星村，总投资360万元 | 汉滨区政府 | 农村卫生村镇创建 | 汉滨区9镇3办建成5个省级卫生村，11个市级卫生村，18个清洁工程示范村，7个清洁工程明星村 | 汉滨区政府 | 农村卫生村镇创建 | 在9镇3办建成4个省级卫生村，9个市级卫生村，22个清洁工程示范村，4个清洁工程明星村 | 汉滨区 政府 |
| 七、 社区 服务 能力 建设 | 标准化社区建设 | 1 | 汉滨区标准化社区建设 | 汉滨区32个社区全面启动“五有”社区及文体、卫生等配套服务设施建设项目概算1600万元 | 汉滨区政府 | 汉滨区标准化社区建设 | 32个社区办公和服务用房90%达到标准要求，社区环卫、市场、卫生、文化体育设施达标 | 汉滨区政府 | 汉滨区标准化社区建设 | 32个社区办公和服务用房100%达到标准要求，社区环卫、市场、卫生、文化体育设施达标 | 汉滨区 政府 |
|  |  | 2 | 高新区标准化社区建设 | 高新区按标准新建成4个新型社区 | 高新区管委会 | 高新区标准化社区建设 | 在高新区按照建一个达标一个的要求，建成一批新的社区，以职能部门验收为准 | 高新区管委会 | 高新区标准化社区建设 | 在高新区按照建一个达标一个的要求，建成一批新的社区，以职能部门验收为准 | 高新区管委会 |
|  | 社区卫生服务中心建设 | 3 | 安康市公共卫生服务中心 | 在高新区新建1个标准化公共卫生服务中心，项目概算198万元 | 高新区管委会 | 社区卫生服务中心 | 在汉滨区新建1个标准化社区卫生服务中心 | 汉滨区政府 | 社区卫生服务中心 | 在汉滨区新建1个标准化社区卫生服务中心 | 汉滨区 政府 |
| 八、 六 小 行 业 整 治 | 小餐饮整治 | 1 | 门店餐饮整治 | 门店小餐饮改造整治 | 市食药局 | 门店小餐饮整治 | 继续推进门店小餐饮改造整治 | 市食药局 | 门店小餐饮整治 | 完成安康中心城区门店小餐饮改造 | 市食药局 |
|  |  | 2 | 流动餐饮整治 | 流动小餐饮车辆添置，投资110万元 | 区城管局 | 流动餐饮整治 | 继续推进流动小餐饮车辆添置，投资110万元 | 区城管局 | 流动餐饮整治 | 流动小餐饮车辆添置工程，实现规范化率100% | 汉滨区城管局 |
|  | 五小行业整治 | 3 | 五小行业整治 | 完成70个示范点和培新、文昌、巴山西路等三个示范街验收，实现“五小行业”示范点和示范街区经营门店卫生许可持证率100%，从业人员“两证”持证率100%，卫生设施及管理达标率100% | 汉滨区政府 | 五小行业整治 | 严格五小行业准入条件，关停、取缔一批无证照、设施不达标、违法违规经营的五小行业门店，年底前实现中心城区五小行业规范化管理率达到90% | 汉滨区政府 | 五小行 业整治 | 实现中心城区95%以上的五小行业门店从业人员“两证”持有率、门店规范化管理率100%，建立长效机制，推进全市公共场所卫生全面达标 | 汉滨区 政府 |
| 合计 |  | 83 | 项目数：民生城建三年行动计划项目数186个；其中：2014年83个，项目总投资22.54亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2014-2016年基础城建项目一览表

| 类 别 |  | 序号 | 2014年 |  |  | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 名称 | 项目建设内容 | 责任单位 | 项目 名称 | 项目建设内容 | 责任单位 | 项目 名称 | 项目建设内容 | 责任单位 |
| 一、 骨 干 路 桥 建 设 | 城市道路新建和提升改造 | 1 | 南环 东路 | 完成南环东路工程，道路全长2150米，宽30米，双向4车道，包括照明、市政、绿化景观、交通配套设施，项目总投资2.06亿元 | 市住建局 | 金州路改造 | 实施金州路改造，南起南环路，北止内环路，全长1620米，宽30米 | 市住建局 | 大桥南路改造 | 大桥南路改造，南起南环路，北止巴山路，全长650米，宽30米，项目概算0.31亿元 | 市住建局 |
|  |  | 2 | 高井一路南段 | 完成高井一路南环干道至南环东路段，长约1.1公里，宽30米，项目概算投资1.17亿元 | 市住建局 | 新城路改造 | 实施新城路，北起巴山路，南止南环路，全长900米，宽22米 | 市住建局 | 兴安路改造 | 实施兴安路改造，西起兴康门，东止兴安门，全长1983米，宽25米 | 市住建局 |
|  |  | 3 | 晏台 东路 | 江北大道至滨江大道，长330米，宽20米，项目概算投资0.16亿元 | 市住建局 | 巴山路改造 | 西起大桥路，东止高井路，全长2400米，宽40米，总投资1.3亿元 | 市住建局 | 金川街改造 | 实施金川街改造，东起西内环，西止瀛湖路，全长1970米，宽30米 | 市住建局 |
|  |  | 4 | 月河 大道 | 月河口至恒口，总长约28公里，宽30-40米，项目概算投资35亿元，当年启动项目前期工作 | 市住建局 | 月河 大道 | 启动建设 | 市住建局 | 月河 大道 | 月河口-建民段路基贯通（力争2018年全线建成） | 市住建局 |
|  |  | 5 | 长岭南路二期 | 起于长岭南路终点，止于长春路，长700米，宽40米，项目概算投资0.6亿元 | 市住建局 | 瀛湖路改造 | 实施瀛湖路改造，西连接省道207，东止三桥南头，全长1592米，宽30米。兴安路改造，西起兴康门，东止兴安门 | 市住建局 | 江北大道东段改造 | 实施江北大道缫丝厂至关庙汉江大桥北头段，长约3.8公里，规划红线宽度45米 | 市住建局 |
|  |  | 6 | 新罗路 | 北接安康大道，南接环山东路，全长1584米，宽20米。估算投资1.14亿元，2014年完成项目前期工作 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
| 一、 骨 干 路 桥 建 设 | 城市道路新建和提升改造 | 7 | 长春路一期 | 起于长岭南路，止于安康大道与黄沟路交叉口处,长2.4公里，宽40米。估算投资5.4亿元，当年启动前期工作及征迁 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 安远 大道 | 起于巴山东路，止于东防洪堤内环路，全长812米，宽24米，工程估算投资0.4亿元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市桥梁建设 | 9 | 汉江一桥加固 | 完成汉江一桥加固，重新铺装桥面和行车道系，更换全桥伸缩缝，桥梁承载能力达到公路II级荷载标准，承载能力提高30%。项目概算800万元 | 安康公路管理局 | 汉江 五桥 | 完成项目立项等前期工作 | 汉滨区 政府 | 汉江 五桥 | 年内开工建设 | 汉滨区 政府 |
|  |  | 10 | 城东 大桥 | 城东大桥全线总长1907.21米，宽35米，建设内容主要包括道路、桥梁、照明、市政管网、绿化景观、交通及环卫等配套设施。工程总投资约6.9亿元 | 市住建局 | 城东 大桥 | 完成大桥主体工程 | 市住建局 | 城东 大桥 | 城东大桥建成通车 | 市住建局 |
|  | 环城道路 | 11 | 北环线 | 加快北环线项目前期工作，全线总长15.2公里,宽度40米,建设内容包括道路、桥梁、隧道、管网、照明、景观绿化、交通工程及环卫设施等，估算总投资28.5亿元 | 市交通局 | 北环线 | 开工北环线建设 | 市交通局 | 北环线 | 北环线建成通车 | 市交通局 |
| 二、交通枢纽 | 高速路 | 1 | 安平 高速 | 加快建设，完成路基底基层控制性工程 | 市交通局 | 安平 高速 | 主体工程年内开工 | 市交通局 | 安平 高速 | 加快工程建设，力争全线贯通 | 市交通局 |
|  | 机场建设 | 2 | 安康 机场 | 2014年完成项目前期工作，试验段全面开工建设 | 市机场办 | 安康 机场 | 2015年启动机场快速干道建设，完成试验段建设工程； | 市机场办 | 安康 机场 | 2016年完成机场快速干道建设，启动机场主体建设工程 | 市机场办 |
| 三、 地 下 管 网 管 线 建 设 | 雨水、污水管网 | 1 | 主干 管网 | 当年启动，2016年完成江南、江北污水主干管网，概算投资3.69亿元 | 市住建局 | 主干 管网 | 继续完善江南、江北污水主干管网建设 | 市住建局 | 主干 管网 | 完成江南、江北污水主干管网建设 | 市住建局 |
|  |  | 2 | 次干 管网 | 2014年启动至2020年完成江南、江北污水次干管网建设3.21亿元 | 市住建局 | 次干 管网 | 完善江南、江北污水次干管网建设 | 市住建局 | 次干 管网 | 完善江南、江北污水次干管网建设 | 市住建局 |
|  | 城市污水排放治理 | 3 | 高新区污水处理厂及管网 | 建设高新区污水处理厂及管网，一期工程项目概算1.2亿元 | 高新区管委会 | 高新区污水处理厂及管网 | 建成高新区污水处理厂及管网，投入试运行 | 高新区管委会 | 高新区污水处理厂及管网 | 建成高新区污水处理厂及管网，完成项目环评验收，投入正式运行 | 高新区管委会 |
|  |  | 4 | 河道沟渠污染治理 | 完成七里沟、黄沟、寇家沟、赵家沟、塘坝沟、胡家坡沟和西排洪渠等七处河道沟渠污染治理，项目概算1337万元 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气化安康、数建设字安康建设 | 5 | 中心城区天然气管网、气站建设 | 完成“气化安康”工程建设，建设中压管网建设10公里，供气600万m³，当年完成投资4000万元 | 市住建局 | 中心城区天然气管网、气站建设 | 配套完善中心城区天然气管网、气站，建设中压管网5公里，全年计划投资3000万元 | 市住建局 | 中心城区天然气管网、气站建设 | 配套完善中心城区天然气管网、气站，建设中压管网5公里，全年计划投资4000万元 | 市住建局 |
|  |  | 6 | 数字 安康 | 由市政府与省测绘局协议共建项目，并列入2012年国家测绘局项目计划，项目总投资2000万元。数字安康基础平台下行应用平台包括数字化城管、园林信息化平台和住建系统部件事件管理平台等 | 市规划局市住建局 | 通信线缆入地、数字化管理 | 通信线缆入地及数字化管理，结合新建道路、改造道路等市政工程配套进行，逐年推进 | 各通信 公司 | 通信线缆入地数字化管理 | 通信线缆入地、数字化管理，结合新建道路、改造道路等市政工程配套进行，逐年推进 | 各通信 公司 |
|  |  |  |  |  |  | 园林绿化信息化管理 | 建成园林绿化动态信息化管理平台，完善数据的补测及数据库的正常运行维护等。 | 市住建局 | 园林绿化信息化管理 | 完善园林绿化动态信息化平台，规范运行管理 | 市住建局 |
|  |  |  |  |  |  | 数字化城管系统建设 | 建设“住建系统部件、事件管理平台”，与“数字安康”建设、数字城管后期市级平台和其他分平台预留对接口形成全市统一的数字化城市管理体系 | 市住建局 | 数字化城管系统建设 | 以二期市级总平台为核心，建设区、县、镇数字城管分平台，实现全市域覆盖，实现城市管理“市县互动”新局面 | 市住建局 |
| 四、城市供水及水源地建设 | 城市 供水 | 1 | 城市供水管网 | 自来水管网完善、维护，项目概算300万元 | 安康自来水公司 | 城市供水管网 | 继续推进自来水管网完善、维护 | 安康自来水公司 | 城市供水管网 | 完成自来水管网完善、维护，规范管理 | 安康自来水公司 |
|  | 水源地建设 | 2 | 安康第二水源地开发、水源地上移 | 建设规模取水泵1座、集镇净水厂1座，建设输水管道15.6公里，集镇配水管道28.5公里。项目估算投资9138万元 | 安康自来水公司 | 安康第二水源地开发、水源地上移 | 建成规模取水泵1座、集镇净水厂1座 | 安康自来水公司 | 安康第二水源地开发及水源地上移 | 建成规模取水泵1座、集镇净水厂1座，投入运营、安全管理 | 安康自来水公司 |
| 五、 城 市 安 全 建 设 | 城市 排涝 | 1 | 东坝防洪保安工程 | 东坝防洪保安工程：包括东坝防洪主体工程、堤顶路示范段等，项目概算6.76亿元 | 市水利局 | 东坝防洪保安工程 | 建成东坝防洪保安工程，包括东坝防洪主体工程、堤顶路示范段等，项目全部竣工 | 市水利局 |  |  |  |
|  |  | 2 | “三河”防洪堤工程 | 2014年6月开工建设月河建民段1千米、吉河0.4千米、黄洋河张滩段1千米防洪工程建设，三个项目估算总投资9500万元 | 市水利局 汉滨区政府 | “三河”防洪堤工程 | 推进实施月河建民段1千米、吉河0.4千米、黄洋河张滩段1千米防洪工程建设，年内完成主要工程任务 | 市水利局 汉滨区政府 | “三河”防洪堤工程 | 完成月河建民段2千米、吉河0.4千米、黄洋河张滩段1千米防洪工程建设 | 市水利局 汉滨区政府 |
|  |  | 3 | 安康市排水系统规划 | 规划编制上报及审批，项目概算150万元 | 市住建局 | 安康城区喇叭洞泵站扩容工程 | 新建抽排泵站一座，总装机功率2400Kw；新建压力管涵约600米。 | 市住建局 | 江南东片区内涝防御工程（2期） | 新建雨水管道，全长32公里 | 市住建局 |
|  |  | 4 | 枣园路积水点改造工程 | 改造安康城区枣园路积水点，新建雨水管道约1080米、雨水箱涵580米，项目概算350万元 | 市住建局 | 西坝片区内涝防御工程（一期） | 实施江南西坝片区内涝防御工程（一期工程），新建雨水管道5公里 | 市住建局 | 西坝片区内涝防御工程（1期） | 新建雨水管道，全长8.5公里 | 市住建局 |
|  |  | 5 | 雨水主干管工程 | 新建东坝片区雨水干管4500米，项目概算4800万元 | 市住建局 | 江南东片区内涝防御工程（一期） | 新建安康江南东片区雨水管道，全长10公里 | 市住建局 | 兴安路积水点改造工程 | 新建雨水管道，全长11公里 | 市住建局 |
| 六、 城 市 照 明 系 统 | 功能性 照明 | 1 | 路灯改造安装 | 完成瀛湖路、西内环路、老香溪路、江北大道一期、香溪路388盏路灯改造，项目概算267万元 | 市住建局 | 路灯改造安装 | 年底前完成巴山路、金川街、江北大道东段、老瀛湖路、育才中路、育才西路781盏路灯安装 | 市住建局 | 路灯改造安装 | 年底前完成金州路、育才东路、新城路、兴安路、解放路等道路路灯安装 | 市住建局 |
|  |  | 2 | 城乡结合部、背街小巷和村道补光工程 | 完成江南西片区城市出入口、村民便道补光工程、包括灯杆、路灯安装等，预算投资40万元 | 市住建局 | 城乡结合部、背街小巷和村民巷道补光工程 | 完成江南北片区城市出入口补光工程，预算投资75万元 | 市住建局 | 城乡结合部、背街小巷和村民巷道补光工程 | 完成江南东片区村民便道补光，安装路灯约200盏 | 市住建局 |
|  | 城市公园广场山体和主要节点节日亮化 | 3 | 城市公园、广场、主要节点亮化 | 完成滨江公园、龙舟文化园等公园亮化工作，预算投资400万元。完成市委广场、桥西广场等广场亮化工作，预算投资100万元。 | 市住建局 | 城市公园、广场、主要节点亮化 | 完成汉江四桥、亲水广场、江滩公园、滨江大道三期等亮化工作。配合业主单位完成白天鹅广场等亮化工作。 | 市住建局 | 城市公园、广场、主要节点亮化 | 完成一桥水景、汉调二黄园二期、西坝、滨江一号地、两岸灯光雕塑等亮化。配合相关部门完成新罗公园、黄洋河湿地公园等公园亮化工作 | 市住建局 |
|  |  | 4 | 交通组织亮化 | 完成汉江一桥及桥南交通组织、安康大道高速路口交通组织、建民转盘、三桥北转盘、三桥南转盘、一桥北转盘、雷神殿转盘等亮化工作 | 市住建局 | 山体 亮化 | 完成香溪洞景区山体、文武山等山体亮化工作 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 5 | 节日 亮化 | 每年完成《安康中心城市重大节日亮化工作方案》、《安康中心城市重要节点亮化工作方案》制订上报工作。按方案安排，融合节庆文化特点，重点完成每年度春节、劳动节、中秋节等节日亮化工程工作任务，按照工作安排完成其他节日亮化工作，营造节日氛围。预算投资100万元 | 市住建局 | 节日 亮化 | 每年实施重大节日亮化工作任务 | 市住建局 | 节日 亮化 | 每年实施重大节日亮化工作任务 | 市住建局 |
| 六、 城 市 照 明 系 统 | 沿街建筑立面亮化管理 | 6 | 制定管理办法，依法规范整治、管理 | 制订完成《安康中心城市沿街建筑立面景观亮化管理办法》，报市政府审批。组织相关部门对中心城市沿街建筑立面景观亮化进行集中整治，并提出整改要求 | 市住建局 | 依法规范管理街面照明亮化 | 建立长效机制，对沿街主要建筑物立面景观亮化实行同步规划、同步审批、同步建设、同步验收，统筹考虑，科学设计，达到一街一景、一处一品的亮化效果 | 市住建局 |  |  |  |
|  | 照明设施监控管理系统建设 | 7 | 照明监控布设 | 实施照明设施监控点达到中心城区全覆盖工程，2014年和2015年两年完成，预算投资82万元 | 市住建局 | 监控布设 | 照明设施监控点达到中心城区全覆盖 | 市住建局 |  |  |  |
| 七、 城 市 供 电 设 施 | 输变电 工程 | 1 | 东郊输变电工程 | 110千伏东郊输变电工程（新建）：新增主变容量2×50兆伏安，新建110千伏线路11.2千米，工程投资6860万元 | 安康 供电局 | 高新输变电工程 | 110千伏高新输变电工程（新建）：新增主变容量100兆伏安，新建、改造线路13千米，总投资6000万元 | 安康 供电局 |  |  |  |
|  |  | 2 | 110千伏中心变建设项目 | 启动110千伏中心变建设项目，新建2回张滩变至高井的10千伏线路7.5千米 | 安康 供电局 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 35 | 项目数：基础城建三年行动计划项目数92个；其中：2014年35个，项目总投资60.83亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2014-2016年生态城建项目一览表

| 类 别 |  | 序号 | 2014年 |  |  | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 名称 | 项目内容 | 责任单位 | 项目 名称 | 项目内容 | 责任单位 | 项目 名称 | 项目内容 | 责任单位 |
| 一、 城 市 周 边 生 态 环 境 建 设 | 城市周边绿色屏障 | 1 | 山体 绿化 | 城市周边山体绿化、汉江绿化治理，市区单位开展绿化帮扶，实施补植补栽和管护抚育 | 市林业局 汉滨区 政府 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 水体 绿化 | 城市周边水体岸线绿化，每年对黄洋河、月河、吉河绿化50亩、管护提升150亩，项目概算300万元 | 市水利局 汉滨区 政府 | 水体 绿化 | 城市周边水体岸线绿化，每年对黄洋河、月河、吉河绿化50亩、管护提升150亩 | 市水利局 汉滨区 政府 | 水体 绿化 | 城市周边水体岸线绿化，每年对黄洋河、月河、吉河绿化50亩、管护提升150亩 | 市水利局 汉滨区 政府 |
|  |  | 3 | 城市出入口绿化 | 中心城市出入口公路绿化，每年对安旬路关庙段、安平路枣园段、207省道入城段等城市出入口公路实施补植补栽，项目概算50万元 | 市公路局 | 城市出入口绿化 | 每年对安旬路关庙段、安平路枣园段、207省道入城段等城市出入口绿化提升 | 市公路局 | 城市出入口绿化 | 每年对安旬路关庙段、安平路枣园段、207省道入城段等城市出入口公路实施绿化提升 | 市公路局 |
|  |  | 4 | 集镇 绿化 | 实施集镇绿化美化，主要对城区周边张滩、关庙、建民、五里、大同、恒口等集镇绿化美化，项目概算900万元 | 汉滨区 政府 | 集镇 绿化 | 推进集镇绿化美化，完成城区周边张滩、关庙、建民、五里、大同、恒口等集镇绿化美化 | 汉滨区 政府 | 集镇 绿化 | 完成城区周边张滩、关庙、建民、五里、大同、恒口等集镇绿化美化 | 汉滨区 政府 |
|  | 湖泊湿地保护 | 5 | 瀛湖生态环境保护 | 启动瀛湖生态环境保护项目，完成生态修复与保护、流域污染源治理、产业结构调整与生态移民等42个子项目，项目概算26976.72万元 | 市环保局 汉滨区 政府 瀛湖生态旅游区管委会 | 瀛湖生态环境保护 | 推进瀛湖生态环境保护项目，年内完成生态修复与保护、流域污染源治理、产业结构调整与生态移民、监管能力建设等45个子项目，项目概算31308万元 | 市环保局 汉滨区政府 瀛湖生态旅游区管委会 | 瀛湖生态环境保护 | 完成生态修复与保护、流域污染源治理、产业结构调整与生态移民等11个子项目，项目概算6581.14万元，2017年完成整体项目建设 | 市环保局 汉滨区 政府 瀛湖生态旅游区管委会 |
| 一、 城 市 周 边 生 态 环 境 建 设 | 湖泊湿地保护 | 6 | 月河口湿地公园 | 启动月河口河湿地公园，加快项目前期进度，项目概算5000万元 | 市住建局 | 月河口湿地公园 | 项目位于月河口，占地面积600亩，年初前完成项目前期工作，下半年开工建设 | 市住建局 | 月河口湿地公园 | 建设完成月河口湿地公园 | 市住建局 |
|  |  | 7 | 东坝黄洋河湿地公园 | 启动东坝黄洋河湿地公园，加快项目前期进度，项目概算5000万元 | 市林业局市水利局汉滨区 政府 | 东坝黄洋河湿地公园 | 开工建设东坝黄洋河湿地公园 | 市林业局市水利局汉滨区 政府 | 东坝黄洋河湿地公园 | 建设完成东坝黄洋河湿地公园 | 市林业局市水利局汉滨区 政府 |
|  | 城市周边立体绿化系统建设 | 8 | 西郊 公园 | 年内开工西郊公园，占地面积261亩，完成进度50%以上，项目总投资1.5亿元 | 市住建局 | 新罗寺遗址公园 | 建设新罗寺遗址公园，占地面积120亩，包括园林绿化及配套设施 | 市住建局 | 磨沟河生态公园 | 建设磨沟河生态公园，包括园林绿化及配套设施 | 市住建局 |
|  |  | 9 | 文武山生态公园 | 建设文武山生态公园，建成一期人行步道，位于陈家沟村以东山体，占地面积915亩，项目概算984万元 | 市住建局 | 文武山生态公园 | 建设文武山生态公园二期，实现引城入林 | 市住建局 | 文武山生态公园 | 建设完成文武山生态公园，实现引城入林 | 市住建局 |
|  |  | 10 | 秦巴植物园 | 建成秦巴植物园，完成功能分区及挂牌，项目总投资5000万元 | 汉滨区 政府 | 秦巴植物园 | 建成秦巴植物园，完成功能设施建设，全面对外开放 | 汉滨区 政府 | 奠安塔公园 | 项目位于奠安塔村，占地面积400亩，年初完成项目前期工作，年内开工建设 | 市住建局 |
| 二、 城 市 绿 地 系 统 建 设 | 公园广场建设 | 1 | 高新市民广场 | 建成高新市民广场，包括公共设施及绿化项目等，项目概算1800万元 | 高新区管委会 | 金堂寺-药王殿主题公园 | 位于江南东片区金堂寺—药王殿区域，占地面积160亩，2015年开工 | 市住建局 | 城东大桥北头绿化广场 | 建设城东大桥北头绿化广场，包括园林绿化及配套设施 | 市住建局 |
|  |  | 2 | 上河街景观提升 | 完成上河街景观提升工程，建设龙舟文化园，总面积4.5公顷.包括园林绿化及配套设施，项目概算2560万元 | 市住建局 | 香溪隧道口休闲公园 | 项目为香溪隧道山体北坡，隧道两侧地块，占地面积160亩，年初开工建设，年内完成建设任务 | 市住建局 | 南环干道规模绿地 | 建成南环快速干道规模绿地，包括公共设施及绿化项目等 | 市住建局 |
|  |  | 3 | 江滩公园、东坝入口广场 | 连接汉江带状公园，建设江滩公园（东西长约638米，南北宽约136米）、东坝入口广场，项目概算1875万元 | 市住建局 | 江滩公园、东坝入口广场 | 续建江滩公园临江东段，建设环江50里休闲健身、旅游观光、绿化、慢行道路系统。 | 市住建局 | 三局基地公园 | 实施三局基地公园改造提升，包括公共设施及绿化项目等 | 市住建局 |
| 二、 城 市 绿 地 系 统 建 设 | 公园广场建设 | 4 | 灜湖路街心公园 | 开工灜湖路街心公园项目，包括地下停车场、园林绿化及公共设施，项目概算500万元 | 市住建局 | 灜湖路街心公园 | 续建，当年建成开放 | 市住建局 | 市民 广场 | 位于安康学院西校区体育场及西边居住区，共计30余亩地块，完成项目设计、征迁等前期工作，2016年开工 | 市住建局 |
|  |  | 5 | 博物馆绿化 | 总面积30亩，包括绿化景观、园林铺装、休闲平台、广场等建设，投资1500万元，2014年5月开工、年底竣工 | 市住建局 | 滨江大道三期 | 完成滨江公园亲水广场以东景观绿化工程 | 市住建局 | 东坝社区公园 | 建设东坝片区社区公园，包括公共设施及绿化项目等 | 市住建局 |
|  | 城市道路绿化 | 6 | 道路 绿化 | 新建或改造提升巴山东路、大桥南路、高井一路等道路绿化配套，包括行道树、绿化带等，项目概算1000万元 | 市住建局 | 道路 绿化 | 金州路、新城路等道路绿化配套，包括行道树、绿化带等 | 市住建局 | 道路 绿化 | 灜湖路、金川街、兴安路、江北大道等道路绿化配套，包括行道树、绿化带等 | 市住建局 |
|  |  | 7 | 高新区新建道路绿化 | 高新区新建道路实施绿化配套，包括行道树、绿化带等，项目概算8500万元 | 高新区管委会 | 高新区新建道路绿化 | 高新区当年新建的道路绿化配套，包括行道树、绿化带等 | 高新区管委会 | 高新区新建道路绿化 | 高新区当年新建的道路绿化配套，包括行道树、绿化带等 | 高新区管委会 |
| 三、 城 市 节 能 减 排 污 染 治 理 体 系 建 设 | 节能建筑推广 | 1 | 绿色 建筑 | 以全年新建建筑面积的5%确定绿色建筑申报项目 | 市住建局 | 绿色 建筑 | 以全年新建建筑面积的5%确定绿色建筑申报项目，逐年推进 | 市住建局 | 绿色 建筑 | 以全年新建建筑面积的5%确定绿色建筑申报项目，逐年推进 | 市住建局 |
|  |  | 2 | 推广新墙材 | 推广非粘土制品新型节能材料 | 市住建局 | 推广新墙材 | 推广非粘土制品新型节能材料 ，逐年推进 | 市住建局 | 推广新墙材 | 推广非粘土制品新型节能材料 ，逐年推进 | 市住建局 |
|  |  | 3 | 新墙材生产示范 | 筛选符合节能要求的生产企业做为生产示范项目 | 市住建局 | 新墙材生产示范 | 筛选符合节能要求的生产企业做为生产示范项目 | 市住建局 | 新墙材生产示范 | 筛选符合节能要求的生产企业做为生产示范项目 | 市住建局 |
|  | 扶持节能生产企业 | 4 | 扶持节能生产企业 | 扶持1-2个具备示范性节能产品生产企业 | 市住建局 | 扶持节能生产企业 | 扶持1-2个具备示范性节能产品生产企业 | 市住建局 | 扶持节能生产企业 | 扶持1-2个具备示范性节能产品的生产企业 | 市住建局 |
|  | 可再生能源 | 5 | 可再生能源 | 推行可再生能源的应用 | 市住建局 | 可再生能源 | 逐年推行可再生能源的应用 | 市住建局 | 可再生能源 | 逐年推行可再生能源的应用 | 市住建局 |
| 三、 城 市 节 能 减 排 污 染 治 理 体 系 建 设 | 污染减排 | 6 | 工业污水循环治理 | 启动建设安康市巴山丝绢制丝污水深度处理项目，2015年建成投用，项目概算550万元 | 市环保局 | 工业污水循环治理 | 建成陕西泸康酒业预处理项目，包括设施、厌氧处理及配套设施 | 市环保局 |  |  |  |
|  |  | 7 | 集镇污水及垃圾处理厂 | 在张滩、吉河镇新建污水处理厂及管网，项目概算7187万元 | 汉滨区 政府 | 集镇污水及垃圾处理厂 | 在恒口、五里集镇新建污水处理厂、垃圾处理场，完成项目土建工程，设备采购安装，试运行 | 市住建局 | 集镇污水及垃圾处理厂 | 张滩、吉河、恒口、五里集镇污水处理厂、垃圾处理厂，全部投入运营并规范管理 | 市住建局 |
|  | 污染减排 | 8 | 农村生活污水处理工程 | 在瀛湖周边的瀛湖镇、大竹园镇、双龙镇、流水镇、洪山镇及新坝镇六个镇，旅游业发展较好的瀛湖镇清泉村、瀛湖镇湖心村、大竹园镇七堰社区、新坝镇茶栈、双龙镇青山村、洪山镇太极村、流水镇新庄村及瀛湖三岛（翠屏、玉兴和金螺岛），建污水处理厂62座，项目概算1.35亿元 | 市住建局汉滨区 政府 | 农村生活污水处理工程 | 续建 | 市住建局汉滨区政府 | 农村生活污水处理工程 | 完成全部工程，并根据项目时序安排分别进行验收 | 市住建局汉滨区政府 |
|  |  | 9 | 农村生活垃圾收运及处理 | 新建景区和六个镇（瀛湖、大竹园、双龙、流水、洪山、新坝）96730村居民生活垃圾收集及转运系统；新建卫生填埋厂6座，总库容达92万m³。在各镇区下风向设置生活垃圾转运站一座，各占地约，每座转运站日处理垃圾量8t,另外根据各镇人口分布情况，再建设1－2座垃圾转运站，日处理垃圾量5t，总投资8500万元 | 汉滨区 政府 | 生活垃圾收运及处理项目 | 完成全部工程，并根据项目时序安排分别进行验收 | 汉滨区 政府 |  |  |  |
| 合 计 |  | 26 | 项目数：生态城建三年行动计划项目数71个；其中：2014年26个，项目总投资16.59亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2014-2016年人文城建项目一览表

| 类 别 |  | 序号 | 2014年 |  |  | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目 名称 | 项目内容 | 责任单位 | 项目 名称 | 项目内容 | 责任单位 | 项目 名称 | 项目内容 | 责任单位 |
| 一、 教 育 资 源 整 合 提 升 | 教育资源整合 | 1 | 学校 迁建 | 完成安康职业技术学院一期工程项目，启动实施东坝小学、江北小学和黄沟小学迁建项目，总投资概算6.9亿元 | 安康职业技术学院 汉滨区 政府 | 学校 迁建 | 完成安康职业技术学院续建。继续实施东坝小学、江北小学和黄沟小学续建 | 安康职业技术学院 汉滨区 政府 | 学校 迁建 | 东坝小学、江北小学和黄沟小学三个迁建项目完工交付使用 | 汉滨区 政府 |
|  |  | 2 | 学校改扩建 | 完成安康职业技术学院东校区改扩建为标准化初中，启动安康职业中专和市阳光学校改扩建项目 | 汉滨区 政府 市教育局 | 学校改扩建 | 完成市阳光学校改扩建。完成安康职业中专改扩建为标准化初中、汉滨区初中及分校改扩建、江南小学改造为幼儿园、西关小学原址扩建项目 | 市教育局 汉滨区政府 | 学校改扩建 | 完成安康中学、汉滨高中改扩建、汉滨区五星小学和育才小学原址改扩建等项目 | 市教育局 汉滨区 政府 |
|  |  | 3 | 学校 提升 | 完成市初级中学、市一小和市政府幼儿园教学综合楼改造，新建汉滨区幼儿园活动楼、果园小学教研大楼、江北高中餐住楼和关庙中学餐住楼，改造石堤小学操场等 | 市教育局 汉滨区政府 | 汉滨区教师保障房项目 | 新建保障房40000平方米及基础设施配套建设，计划总投资10000万元 | 市住建局 汉滨区 政府 |  |  |  |
|  |  | 4 | 示范性综合实践基地建设 | 新建改扩建校舍面积4.8万平米的安康市示范性综合实践基地，项目投资3000万元 | 市教育局 安康职业技术学院 | 示范性综合实践基地建设 | 完成示范性综合实践基地建设项目 | 市教育局 安康职业技术学院 |  |  |  |
|  | 新建学校 | 5 | 高新区新建学校 | 全面建成高新中学、高新小学、高新幼儿园，项目概算4.79亿元 | 高新区管委会 | 东坝幼儿园 | 新建汉滨区东坝幼儿园 | 汉滨区 政府 |  |  |  |
| 二、 医 疗 服 务 | 公立医院建设 | 1 | 儿童 医院 | 建成安康市儿童医院，新增床位600张，总投资2.71亿元 | 市中心 医院 |  |  |  | 汉滨区中医院 | 迁建汉滨区中医医院 | 汉滨区 政府 |
|  |  | 2 | 安康市职业病医院 | 新建安康市职业病医院，年内完成主体工程，总投资3100万元 | 市卫生局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 安康市精神专科医院 | 在张滩镇新建安康市精神专科医院，年内完成精神专科医院主体工程 | 市卫生局 | 安康市精神专科医院 | 年内建成投入使用 | 市卫生局 |  |  |  |
|  |  | 4 | 汉滨区第一医院 | 扩建汉滨区第一医院，项目投资3000万元 | 汉滨区 政府 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 安康市人民医院门诊综合楼 | 启动安康市人民医院门诊综合楼，工程概算7000万元 | 市人民 医院 | 市人民医院门诊综合楼 | 续建安康市人民医院门诊综合楼 | 市人民 医院 | 市人民医院门诊综合楼 | 建成安康市人民医院门诊综合楼 | 市人民 医院 |
|  |  | 6 | 安康市妇幼保健院 | 迁建安康市妇幼保健院，占地面积28亩，建筑面积25000平方米，项目概算7900万元 | 市卫生局 | 汉滨区公共卫生服务管理中心 | 新建汉滨区公共卫生服务管理中心 | 汉滨区 政府 |  |  |  |
|  | 公共卫生服务建设 | 7 | 安康市公共卫生服务中心 | 年内完成安康市公共卫生服务中心调研、论证、立项、可研等前期准备工作 | 市卫生局 高新区管委会 | 安康市公共卫生服务中心 | 年内开工建设 | 市卫生局 高新区管委会 | 安康市公共卫生服务中心 | 建成投入使用 | 市卫生局 高新区管委会 |
| 三、 体 育 场 馆 和 全 民 健 身 设 施 配 套 | 体育 场馆 | 1 | 市体 育馆 | 开工建设市新体育场馆，项目总投资9980万元 | 市体育局 | 市综合体育馆 | 续建，年底前主体工程竣工 | 市体育局 | 市综合体育馆 | 完成设备安装，投入使用 | 市体育局 |
|  | 全民健身设施 | 2 | 城市社区体育器材配送工程 | 为汉滨区新城办、老城办、江北办23个城市社区实施体育器材配送，实现城市社区体育器材全覆盖，总投资184万元 | 市体育局 | 城市社区体育器材配送工程 | 按省局计划，继续实施配送 | 市体育局 | 城市社区体育器材配送工程 | 按省局计划，继续实施配送 | 市体育局 |
|  |  | 3 | 乡镇农民体育健身工程 | 为汉滨区石梯、县河、瀛湖、关庙等镇办等配备农民健身设施，总投资40万元 | 市体育局 | 乡镇农民体育健身工程 | 按省局计划，继续实施配送 | 市体育局 | 乡镇农民体育健身工程 | 按省局计划，继续实施配送 | 市体育局 |
|  |  | 4 | 全民健身示范带工程 | 实施江滩公园全民健身示范带工程，总投资100万元 | 市体育局 | 全民健身示范带工程 | 按省局计划，以汉江两岸、广场、公园为重点，继续实施全民健身示范带工程。 | 市体育局 | 全民健身示范带工程 | 按省局计划，以汉江两岸、广场、公园为重点，继续实施全民健身示范带工程。 | 市体育局 |
| 四、历史文化遗址、街区保护开发 | 历史文化街区保护开发 | 1 | 南正街旅游特色街区改造 | 完成南正街旅游特色街区改造，包括市政、绿化、安置等，项目概算1000万元 | 市规划局汉滨区 政府 | 双城广场、新城历史街区 | 建设双城广场，完善文庙保护修复、新城历史街区开发、明清古建筑群修复等 | 市住建局 |  |  |  |
|  |  | 2 | 石堤街金川门以西保护提升 | 启动石堤街保护一期工程建设 | 市住建局 | 石堤老街改造 | 石堤老街改造提升，保护古街风貌，实施街景改造 | 市住建局 |  |  |  |
| 四、历史文化遗址、街区保护开发 | 文化遗址保护性修复 | 3 | 西城阁 | 投入使用，规范管理 | 市住建局 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特色文化保护开发 | 4 | 汉调二黄园二期 | 一期向北延伸，二期占地70亩，以汉调二黄戏剧艺术元素为主题，建设二黄剧院、戏楼等工程，2015年底前完成，概算总投资1.23亿 | 市住建局 | 东关伊斯兰文化保护 | 东关伊斯兰文化保护、形成特色旅游街区，修缮南北清真寺、保护古建民居实施“穿衣戴帽”工程 | 市住建局 |  |  |  |
| 五、 文 化 设 施 文 明 素 质 建 设 | 场馆 建设 | 1 | 安康博物馆 | 安康博物馆投入使用，6月份前完成搬迁，总建筑面积1.48万平方米，总投资1.5亿元 | 市文广局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 安康 剧院 | 投入使用并规范管理，总投资1300万元 | 市文广局 | 汉江大 剧院 | 开工建设汉江大剧院 | 市文广局市规划局 市住建局 | 汉江大 剧院 | 完成汉江大剧院建设，完善配套设施及绿化、亮化工程，投入使用 | 市文广局 |
|  |  | 3 | 安康防洪博物馆 | 建设安康防洪博物馆，完善配套设施及绿化亮化工程，总建筑面积1460平方米，项目投资1500万元 | 市水利局 | 安康防洪博物馆 | 负责博物馆展陈方案设计、开馆 | 市文广局 |  |  |  |
|  |  | 4 | 安康藏 一角 | 开工建设安康藏一角改造工程，面积约200平米，项目概算约280万元 | 市住建局 市文广局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 安康学院图书馆 | 加快建设安康学院图书馆工程，建筑面积1.77万平方米，计划投资约7000万元 | 安康学院 | 市图书馆提升改造 | 建设数字图书馆，增加少儿报告厅，总投资150万元。 | 市文广局 |  |  |  |
|  | 市民素质 | 6 | 提升市民素质 | 实施中心城市市民素质提升工程。 | 市区文明办 | 提升市民素质 | 实施中心城市市民素质提升工程。 | 市区文明办 | 提升市民素质 | 实施中心城市市民素质提升工程。 | 市区文明办 |
| 六、 人 文 关 怀 | 旅游 服务 | 1 | 安康市游客咨询服务中心 | 启动安康市游客咨询服务中心项目，项目概算5000万元 | 市旅游局 瀛湖生态管委会 汉滨区 政府 | 安康市游客咨询服务中心 | 完成项目选址及前期工作，年内开工建设 | 市旅游局 瀛湖生态管委会 汉滨区 政府 | 安康市游客咨询服务中心 | 完成项目主体建设，年内投入使用 | 市旅游局 瀛湖生态管委会 汉滨区 政府 |
|  |  | 2 | 香溪旅游文化广场 | 完成游客接待中心主体工程，项目总投资1.36亿元 | 市旅游局 瀛湖生态管委会 汉滨区 政府 | 香溪旅游文化广场 | 年内建成投入使用 | 市旅游局 瀛湖生态管委会 汉滨区 政府 |  |  |  |
|  | 养老 服务 | 3 | 市级示范性老年公寓 | 启动安康市市级示范性老年公寓建设 | 市民政局 | 安康市老年服务中心 | 完成安康市老年服务中心建设，投入使用 | 市民政局 |  |  |  |
|  |  | 4 | 汉滨区老年 公寓 | 占地面积1696平方米，总建筑面积2100平方米，设置养老床位150张，当年建成投用，总投资600万元 | 汉滨区 政府 |  |  |  | 汉滨区福利院 | 总投资600万元，2016年内建设完成 | 汉滨区 政府 |
|  |  | 5 | 日间照料中心 | 当年建成5个日间照料中心，总投资260万元 | 汉滨区 政府 | 日间照料中心 | 当年建成5个日间照料中心 | 汉滨区 政府 | 日间照料中心 | 当年建成5个日间照料中心 | 汉滨区 政府 |
|  | 殡葬 服务 | 6 | 市区公益性公墓 | 建成占地面积90亩的安康市公益性公墓和占地面积30亩的汉滨区公益性公墓 | 市民政局 汉滨区 政府 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 汉滨区殡仪馆 | 完成汉滨区殡仪馆建设 | 汉滨区 政府 |  |  |  |  |  |  |
|  | 减灾救灾 | 8 | 市级救灾物资储 备库 | 启动建设安康市救灾物资储备库，项目投资1036万元 | 市民政局 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 34 | 项目数：人文城建三年行动计划项目数65个；其中：2014年34个，项目总投资17.12亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |