附件

2015年安康中心城区停车场建设任务一览表

| 类别 | 序 号 | 项目名称 | 性质 | 泊位（个） | 建设内容 | 总投资 （万元） | 建设主体 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会停车泊位（485个） | 1 | 金州广场立体停车场 | 社会公用 | 100 | 完成规划申报，并办理审批手续 |  | 汉滨区政府 | 汉滨区政府 | 2015.05 |  |
|  |  |  |  |  | 在江南污水处理厂临东外环路建设100个泊位的社会公共停车场 | 500 | 市住建局 | 市住建局 | 2015.12 |  |
|  | 2 | 高新二路停车场 | 社会公用 | 192 | 建设10841平方米，192个泊位的社会公共停车场 | 400 | 高新产业 集团公司 | 高新区管委会 | 2015.06 |  |
|  | 3 | 藏一角地下停车场 | 社会公用 | 51 | 在藏一角博物馆广场新建51个泊位的地下停车场。 | 300 | 安康市市政处 | 市住建局 | 2015.06 |  |
|  | 4 | 巴山中路公共停车场 | 社会公用 | 50 | 拆除市政府巴山中路家属院临街门面，建设50个泊位的社会立体公共停车场。 | 200 | 市政府机关 事务管理局 安康市市政处 | 市政府办 市住建局 | 2015.10 |  |
|  | 5 | 滨江大道三期停车场 | 社会公用 | 92 | 建设滨江大道三期的同时建设地面停车场 | 200 | 市园林绿化处 | 市住建局 | 2015.12 |  |
| 单位停车泊位（516个） | 6 | 联庆大厦塔式停车场 | 社会公用 | 60 | 在小北街南路口联庆大厦建设一个塔式停车场，立体泊位40个，地面泊位20个 | 250 | 安康市联庆 机电设备公司 | 汉滨区老城办 | 2015.08 |  |
|  | 7 | 安康宾馆地下停车场 | 公用自用 | 70 | 在安康宾馆地下建设70个泊位的停车场 | 1000 | 安康宾馆 | 市委办 | 2015.10 |  |
|  | 8 | 市政府机关停车场 | 公用自用 | 120 | 完成停车场建设规划，办理审批手续 |  | 市规划局 | 市规划局 | 2015.06 |  |
|  |  |  |  |  | 在市政府机关新建120个泊位的停车场。 | 800 | 市政府机关 事务管理局 | 市政府办 | 2015.12 |  |
|  | 9 | 市国税局机关停车场 | 公用自用 | 86 | 在市国税局新办公楼建设停车场，86个车位、配套绿地。 | 200 | 市国税局 | 市国税局 | 2015.06 |  |
|  | 10 | 汉滨区第一医院停车场 | 公用自用 | 80 | 在医院扩建工程配建地下80个泊位的停车场。 | 320 | 汉滨区 第一医院 | 汉滨区政府 | 2015.12 |  |
|  | 11 | 市儿童医院停车场 | 公用自用 | 100 | 在儿童医院建设地面100个泊位的林荫停车场；启动300个泊位的立体停车场建设 | 400 | 市中心医院 | 市卫生局 | 2015.10 |  |
| 家属院、小区停车泊位（400个） | 12 | 市国税局家属院停车场 | 自用 | 40 | 在市国税局新家属楼河边空地建40个泊位的停车场 | 15 | 市国税局 | 市国家税务局 | 2015.10 | 建设中 |
|  | 13 | 锦绣山庄立体停车场 | 自用 | 60 | 在大门外建一座立体塔式车库共15层60个车位 | 500 | 城建公司 | 汉滨区政府 市房管局 | 2015.10 | 条件成熟，拟试点 |
|  | 14 | 长兴小区停车场 | 自用 | 300 | 在长兴小区废弃游泳池区域改建立体停车场 | 2100 | 长兴公司 | 汉滨区政府 市房管局 | 2015.10 | 条件成熟，拟试点 |
| 合计 |  |  |  | 1401 |  | 7185 |  |  |  |  |