| 附件2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安康市建设工程项目审批制度改革实施方案工作任务分解表 |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 工程建设项目审批制度改革实施方案 | 制定安康市工程建设项目审批制度改革实施方案及任务分解表，经市政府审定后上报省政府。 | 市住建局 | 市级相关部门、各县（区）政府（含高新区管委会、恒口示范区、瀛湖旅游区。下同） | 2019年5月 |  |
| 2 | 精简审批事项 | 1.落实已取消的建设工程施工合同备案（含专业分包合同、劳务分包合同）、建筑节能设计审查备案、水土保持设施验收审批等事项。 2.对不涉及新增建设用地，在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内使用已批准建设用地的项目，不再进行建设项目用地预审。 3.在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围内，已办理压覆重要矿产资源储量预登记的项目，不再办理压覆重要矿产资源审批手续。 4.取消农民工工资保证金、工伤保险、市容规费、资金到位证明等不合法、不合理、不必要的施工许可前置事项，改由建设单位在承诺时限内落实。 | 市发改委、市自然资源局、市住建局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 3 | 下放审批权限 | 相关部门结合本部门职能拟定下放事项清单并报市政府审定，待市政府审定后，开展业务培训，做好指导工作。 | 市发改委、市自然资源局、市住建局 | 市级相关部门 | 2019年6月 |  |
| 4 | 合并审批事项 | 1.对现有审批事项进行优化整合并制定具体规定予以规范。简化中小型工程建设项目审批，带方案出让土地的项目，不再对设计方案进行审核，将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。建设工程质量、安全监督手续办理与建筑工程施工许可证核发同步办理。 2.推行多测合一，项目所涉及的土地、规划、房产测量（包括开工前的土地、规划测量和竣工后的土地、规划核验，房产实测等）事项，由住建和自然资源负责，制定《“多测合一”管理办法》，明确测绘内容清单和技术要求，统一纳入综合测绘技术标准，实现“一次委托、统一测绘、成果共享”。 3.推行包含人防、消防、市政、绿化、生态环境、水利、地震、地质灾害评估等多方案联合审查。 4.施工图审查阶段推行“多图联审”，对包括人防工程防护设计、消防设计等的施工图统一进行审查。 5.验收阶段推行联合验收，组织规划、人防、消防、绿化、抗震、竣工决算审计等相关责任主体单位进行联合验收。 | 市住建局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 5 | 转变管理方式 | 1.制定政府内部协作事项的目录，明确政府内部协作事项管理方式及相关要求。 2.核发建设工程规划许可证时，一并进行设计方案审查，由发证部门就初步设计方案、建筑节能设计、人防工程设计、抗震设防等征求相关部门的意见，相应部门不再对设计方案进行单独审查。 3.取消勘测定界报告申请环节，转变为建设项目用地预审内部环节。 4.强化项目统一代码管理，以发改部门投资项目在线审批监管系统项目统一代码作为项目唯一身份，开展后续工作。 | 市发改委、市自然资源局、市住建局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 6 | 调整审批时序 | 1.新增建设用地的建设项目，用地预审意见作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证，用地批准手续在施工许可前完成即可。 2.环境影响评价、节能评价、地震安全性评价等评价事项不作为项目审批或核准的条件，地震安全性评价在施工图设计前完成，其他评估评审事项和取水许可在开工前完成即可。 3.市政公用服务部门通过工程建设项目审批管理系统共享项目信息，供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用基础设施报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设。 4.社会投资的工程建设项目，采用“标准地+承诺制”的供给模式，土地储备期间，涉及国家安全事项、文物保护评估和考古、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价及现势地形图、土地实测等相关事项，应在土地出让前完成，依法确需履行其他审批手续的，由建设单位在签订土地出让合同后在承诺时限内依法办理。 | 市住建局、市自然资源局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 7 | 规范审批事项 | 全面梳理本市工程建设项目审批全流程的审批服务事项清单，统一工程建设项目审批服务事项规范标准、办事指南和事项申报材料，消除审批服务中的模糊条款，并完善形式直观、易看易懂的审批服务事项办理流程图。将安康市审批服务事项清单分别报送陕西省人民政府、陕西省住建厅备案。 | 市发改委、市自然资源局、市住建局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 8 | 分类细化流程 | 1.根据建设部全国统一的工程建设项目审批流程图示范文本，梳理并公布五类工程建设项目的审批流程图，明确各类项目审批阶段、审批部门、审批事项和各阶段审批时限。 2.各市、县（区）工程建设项目审批统一按照新的审批流程执行。 3.交通工程项目和水利工程项目审批制度改革实施方案，由行业主管部门负责制定，梳理公布专项审批流程图，与全市工程建设项目审批制度改革同步推进实施。 | 市发改委、市自然资源局、市住建局 | 市交通局、市水利局、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 9 | 简化小型建设项目审批环节 | 工程建设许可阶段，制定审批服务事项清单，明确适用范围、条件及要求等，对于适用范围内的，实行审批告知承诺制，免于提交三维建模等材料，建设单位凭承诺书申领建设工程规划许可证。原则上不再强制要求进行工程监理，建设单位可以自主决策选择监理或全过程工程咨询服务等其它管理模式，有条件的建设单位实行自管模式。 | 市住建局 |  | 2019年6月 |  |
| 10 | 推行并联审批模式 | 1.按照审批关联性和并行审查的原则，制定实施并联审批管理办法，对涉及两个以上审批部门办理的审批服务事项，整合关联审批行为，实行每个阶段由一个部门牵头，做到一窗受理、并联审批、限时办结、结果共享。落实牵头部门首接办件负责制，建立建设项目并联审批协调机制，组织相关部门对申请事项进行协调或会审。各相关部门应在承诺时限内依法做出审查意见。 2.政府投资类项目，立项用地规划许可阶段由发改部门牵头；社会投资类项目建设用地许可及备案由自然资源局牵头，其他三个阶段均由住建部门牵头。 | 市发改委、市自然资源局、市住建局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 11 | 推行联合踏勘 | 同一阶段需要两个以上审批部门到项目建设现场实地踏勘的，建设单位提交现场踏勘申请，由牵头部门组织协调，相关部门共同参与，联合进行现场踏勘，经牵头部门汇总各部门踏勘意见后，统一向申请人提出后期办理和审批指导意见。联合踏勘时限原则上不超过7个工作日。 | 市发改委、市自然资源局、市住建局 | 各级相关部门 | 2019年6月 |  |
| 12 | 实行联合审图和联合验收 | 1.制定并实施《安康市施工图设计文件联合审查管理办法》。加快数字化联合审图系统建设。施工图综合审查机构审查时限原则上不超过15个工作日。 2.制定《安康市工程建设项目联合竣工验收实施细则》，联合竣工验收总时限原则上不超过10个工作日。 | 市、县（区）住建部门 | 市、县（区）行业主管部门 | 2019年6月 |  |
| 13 | 推行区域评估 | 1.制定《安康市工程建设项目区域评估评审实施细则》，实行区域评估的事项，政府相关部门应在土地出让或划拨前，告知建设单位相关建设要求。 2.以控规区域为单元的由住建（规划）部门牵头组织进行区域评估，以各类园区为单元的由自然资源部门牵头负责。 | 市自然资源局、市住建局 | 各级相关部门、各县（区）政府 | 2019年12月 |  |
| 14 | 推行告知承诺制 | 1.制定并实施《安康市工程建设项目审批告知承诺制的实施意见》。 2.梳理公布建设工程规划许可实行审批制和告知承诺制的项目分类清单。 3.对已实施区域评估的建设项目，相应审批事项实行审批告知承诺制。 | 市发改委 | 各相关部门、各（区）县政府 | 2019年6月 |  |
| 15 | 简化招标程序 | 研究制定简化房屋建筑和城市基础设施工程招投标的具体措施。 | 市住建局 | 各级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 16 | 建立完善工程建设项目审批管理系统 | 1.制定审批管理系统运行管理办法；整合现有各部门的审批信息平台，建立全市统一的工程建设项目审批管理系统并纳入安康市2019年度基本建设资金投资计划，市发改部门负责立项并下达投资计划，市财政部门根据投资计划拨付资金，市电子政务办牵头建设。 2.2019年6月底前，与本级政务服务平台、陕西省投资项目在线审批监管平台等相关部门审批信息系统及国家和省级工程建设项目审批管理系统对接。 | 市住建局、市电子政务办 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 17 | “一张蓝图”统筹项目实施 | 1.完成各类规划基础数据目录的梳理和各类空间规划的统筹整合，2019年10月底前，建立“多规合一”协调机构，明确“多规合一”包涵的规划目录，形成以“多规合一”空间信息数据平台统筹各类规划数据，基本建立统一的空间规划体系，制定“多规合一”项目生成管理办法。 2.2019年12月底前，拓展“多规合一”项目审批协同平台功能，整合空间图层数据，完成差异图斑分析，消除空间规划矛盾和差异，划定各类控制线，形成管控边界清晰、责任主体明确、管控规则明了的空间规划图，制定并实施项目生成管理办法，统一协调各部门提出的项目建设条件，落实建设条件要求，做到项目策划全类型覆盖，策划全过程督查考核，实现利用“多规合一”业务协同平台加速项目前期策划生成。完善重大项目前期工作机制，推动项目尽快落地实施。 3.2019年12月底前，由市发改委牵头实现通过“一张蓝图”统筹安排年度项目，制定工程建设项目年度实施计划。 | 市发改委、市自然资源局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年12月 |  |
| 18 | “一个窗口”提供综合服务 | 1.制定完善《安康市工程建设项目综合服务工作规程》，落实推行“一口受理、接办分离”改革要求。 2.制定并实施咨询辅导等服务规定，通过网上咨询、线下指导、协调代办等方式，提前介入、超前辅导、跟踪服务，为建设单位提供更加优质高效的服务，努力做到申报材料要件齐备、一次达到进件的规范要求。 | 市行政审批局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 19 | “一张表单”整合申报材料 | 规范工程建设项目审批事项清单，按照各类、各审批阶段的办事指南、申请表单和申报材料目录，各审批阶段牵头部门整合优化审批事项所涉及的办事指南和申报材料，实行“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”的运作模式。 | 各级发改、自然资源、住建部门 | 各级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 20 | “一套机制”规范审批运行 | 建立立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收各阶段的配套制度，以及牵头部门负责制、协调机制、督查制度、“多规合一”协同规则、工程建设项目审批管理系统运行规则、加强事中事后监管制度等，并不断进行修改完善，确保审批各阶段、各环节无缝衔接。 | 市发改委、市自然资源局、市住建局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 21 | 加强事中事后监管 | 建立工程建设项目全过程服务监督体系，制定并实施加强事中事后监管的相关制度和监督检查办法，协助建设单位加快工程建设项目实施，同时加强事中事后监管，保障各项审批内容和承诺事项落实。 | 市城市管理执法局 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 2019年6月 |  |
| 22 | 加强信用体系建设 | 加强“信用安康”网络平台建设，实施红黑名单制度。对在法人承诺制的基础上，加强信用管理，加大失信惩戒力度。 | 市发改委 | 市级各相关部门、各县（区）政府 | 2019年12月 |  |
| 23 | 规范中介和市政公用服务 | 清理行政审批中介服务事项，规范管理保留的中介服务事项。大力发展具备多项资质条件的综合性中介机构，加强中介机构及执业人员资格管理。依托政务服务网建立“中介服务超市”，并与工程建设项目审批管理系统实现数据对接，建立中介服务信用评价体系，制定相关考核办法，规范中介服务收费标准，实现对中介服务行为全过程监管。同时，强化考核机制，对中介机构实行优胜劣汰制度，提升中介机构服务质量并加大对违法违规行为责任追究力度。 | 各中介机构主管单位 | 市级各相关部门、各县（区）政府 | 2019年12月 |  |
| 24 | 加强组织领导 | 成立安康市工程建设项目审批制度改革领导小组，制定领导小组的议事规则和工作制度，制定改革任务分解表，市级相关部门要成立相应的组织机构并明确分管领导及责任人，对照《安康市工程建设项目审批制度改革任务分解表》认领任务，按时完成。 | 工程建设项目审批制度改革领导小组 | 市级相关部门、各县（区）政府 | 持续完成 |  |
|  | 加强沟通反馈和培训 | 采取集中培训、网络培训和专题培训等方式，加强对各级领导干部、工作人员和申请人的业务培训。 |  |  |  |  |
|  | 严格督促落实 | 建立考核评价机制，严肃认真开展督查考核，推动各项改革措施落到实处、取得实效。 |  |  |  |  |
|  | 做好宣传引导 | 结合改革工作推进情况持续开展宣传引导和政策解读。 |  |  |  |  |