|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1：  2018年4月安康市县级集中式饮用水水源地自查环境问题整治进展情况 | | | | | | |
| **问题**  **编号** | **所在地** | **水源地名称** | **问题具体情况** | **整治进展情况** | **是否完成整治** | **备注** |
| 478 | 安康市白河县 | 白河县红石河水源地 | 一级保护区内居民11户58人 | 11户居民房屋已经全部拆除。 | 是 |  |
| 479 | 安康市汉阴县 | 汉阴县大木坝水源地 | 一级保护区内正在建设“中海乡村旅游”旅游项目 | 违建房屋已经拆除。 | 是 |  |
| 480 | 安康市汉阴县 | 汉阴县自来水公司水源地 | 一级保护区内建有敬老院1座 | 已完成了敬老院搬迁工作。 | 是 |  |
| 481 | 安康市汉阴县 | 汉阴县自来水公司水源地 | 一级保护区内有居民47户206人，生活污水未经处理，垃圾集中收集转运，2019年5月21日，经强化督查现场核实，该水源地未划定二级保护区，一级保护区内存在零星居民，生活废水经化粪池收集，生活垃圾集中收集处理。 | 已完成搬迁47户，拆除旧房屋47户。水源地保护区调整申请技术报告已报省政府，待审批。一级保护区内新建10T/D污水处理站1处，管网已开始施工；库区外7户居民采取分散式处理，已完成设施建设；生活垃圾采取“户清理、村收集、镇转运”保洁模式，由农户将垃圾入箱入桶，垃圾转运到县垃圾填埋场统一处理。 | 否 |  |
| 482 | 安康市岚皋县 | 岚皋县蔺河水库水源地 | 水源地保护区划定方案未批复 | 已获批复。 | 是 |  |
| 484 | 安康市平利县 | 平利县古仙湖水库水源地 | 一级保护区有39户居民 | 已完成搬迁房屋39户。 | 是 |  |
| 485 | 安康市平利县 | 平利县石牛河水源地 | 水源地保护区划定方案未批复 | 已获批复。 | 是 |  |
| 486 | 安康市石泉县 | 石泉县水电站库区水源地 | 未设立二级保护区界标 | 已设立二级保护区界标。 | 是 |  |
| 488 | 安康市紫阳县 | 紫阳县西门河水源地 | 一级保护区内有居民14户49人 | 14户已全部完成搬迁。 | 是 |  |