附件6

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市发改委）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理 | 加快实施瀛湖生态环境保护规划和年度方案 | 2020年12月 | 推进实施瀛湖生态环境保护方案，将瀛湖保护纳入国民经济和社会发展规划，统筹策划和包装重大项目，积极争取中省项目和资金专项支持。 |
| 工业聚集区管理 | 铺设工业集聚区再生水管网 | 2020年12月 | 安康高新区、旬阳省级高新区、石泉经济开发区、恒口示范区4个工业集聚区铺设再生水用管网，再生水利用率不低于30%。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能 | 2020年12月 | 积极为城镇排污基础设施建设争取中、省专项资金支持。 |
|  | 推进污泥无害化处置 | 2020年12月 | 加快推进污泥无害化、资源化处置设施建设，积极为城市污泥无害化处置项目争取中、省专项资金支持。 |
| 优化制度保障体系 | 完善收费政策 | 2020年12月 | 全面落实非居民用水超定额累计加价制度。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市生态环境局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理 | 组织实施瀛湖生态环境保护规划和年度方案 | 2020年12月 | 制定年度工作要点，分解任务，牵头推进实施瀛湖生态环境保护规划，构建湖滨污染缓冲带等生态屏障，控制面源总氮、总磷污染，减轻营养化程度。 |
|  | 组织制定实施月河水体达标提升方案 | 2020年12月 | 对2019年没有达到水质目标要求的月河汉阴段、恒口段水体，督促指导汉阴县、恒口示范区制定实施“一断（段）一策”达标方案，提升月河流域水质。 |
|  | 组织实施蒿坪河、月河、白石河流域和旬阳铅锌汞矿区等重点流域综合治理规划 | 2020年12月 | 根据印发的重点流域综合治理（整治）规划，督促相关县区加快组织项目实施，努力改善流域生态环境 |
| 饮用水水源地保护 | 开展市级集中式饮用水源地环境风险评估 | 2020年12月 | 督促指导汉滨区梳理中心城区马坡岭及许家台水源地、汉滨区红土岭水源地环境风险，编制和提交评估报告 |
|  | 推进县级水源地规范化建设 | 2020年12月 | 组织开展县级水源地环境问题整治回头看，对汉滨区红土岭水源地等13个调整或新增的水源地完成规范化建设 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定 | 2020年12月 | 指导县区完成全市121个镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设 |
|  | 完成农村万人千吨水源地保护区环境问题整治 | 2020年12月 | 督促相关县区完成14个农村万人千吨水源地保护区划定及19个环境问题整治，开展规范化建设。 |
| 黑臭水体专项整治 | 深入开展城市黑臭水体整治 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度，每半年向社会公开治理进展 |
|  | 强化黑臭水体整治环境保护专项行动 | 2020年12月 | 对排查出的黑臭水体形成问题清单，逐一制定整改方案，建立台账，逐个销号。 |
| 入河排污口专项整治 | 持续推进入河排污口排查与整治 | 2020年12月 | 组织开展排查工作，完善入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。督促相关县区完成城市、县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口 |
| 防治地下水污染 | 开展全市地下水污染分区划定，提出防治措施 | 2020年12月 | 督促相关县区对已报废的矿井、钻井和取水井逐步实施封井回填。加强污染源源头防治和风险管控，排查地下水安全隐患，遏制地下水水质恶化趋势。 |
| 工业聚集区管理 | 督促省级及以上工业集聚区污水集中处理设施规范运行 | 2020年12月 | 省级及以上工业集聚区污水集中处理设施规范运行，确保自动在线监控装置与生态环境部门联网并正常运维 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理 | 2020年12月 | 围绕饮用水水源地和国考断面汇水区域，加强涉水、涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度 | 2020年12月 | 建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作 |
|  | 促进《安康市汉江流域水质保护条例》立法工作 | 2020年12月 | 配合市人大常委会对《条例》草案进行完善，加快《安康市汉江流域水质保护条例》立法进度 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| “十四五”国考断面分析研判 | 分析研判国控（考）断面水环境问题 | 2020年12月 | 根据“十四五”拟新增国考断面位置，明确汇水区域，开展水质监测，收集水质数据，参照水功能区水质目标要求，查找差距，排查汇水区污染源，建立问题清单。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案 | 2020年7月 | 按照省级2020年工作方案，制定具体实施方案，细化责任分工，完善保障措施，并报省生态环境厅备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 加快推进工作 | 完成《陕西省水污染防治工作方案》《安康市水污染防治工作方案》目标任务 | 2020年12月 | 按照《中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《陕西省水污染防治工作方案》《安康市水污染防治工作方案》等目标要求和任务部署，组织专班，认真梳理工作落实情况，查缺补漏，建立未落实目标任务清单，圆满完成目标任务。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题 | 2020年12月 | 加强对重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的市级环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |
| 加强信息公开 | 加强水环境质量状况、重点工作进展的信息公开 | 2020年12月 | 每月向社会公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况，包括“红黄牌”企业名单、达标方案实施、黑臭水体治理、区域水环境质量、重点排污单位等情况和环境违法典型案件等，每季度公布县级及以上城市饮用水安全状况，主动接受社会监督。完善环境信息公开制度，加强重特大突发环境事件信息公开，对涉及群众切身利益的重大项目及时主动公开。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市工信局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量 |
|  | 铺设工业集聚区再生水管网 | 2020年12月 | 安康高新区、旬阳高新区、石泉经济开发区、恒口示范区4个工业集聚区铺设再生水用管网，再生水利用率不低于30% |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造，新创建2家节水型企业。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准 |
| 调整优化高耗水行业结构和布局 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，制定和组织实施年度落后产能淘汰方案，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市住建局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理 | 加快实施瀛湖生态环境保护规划和年度方案 | 2020年12月 | 推进实施瀛湖生态环境保护方案，指导相关县区加强污水处理设施运行维护，争取项目资金支持镇村污水管网建设。 |
| 黑臭水体专项整治 | 深入开展城市黑臭水体整治 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度，每半年向社会公开治理进展 |
|  | 强化黑臭水体整治环境保护专项行动 | 2020年12月 | 对排查出的黑臭水体形成问题清单，逐一制定整改方案，建立台账，逐个销号。 |
|  | 加强中心城市周边水环境综合整治 | 2020年12月 | 加强城市周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于 100mg/l 的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；城市、县城污水处理率分别达到95%、85%。 |
|  | 推进污泥无害化处置 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。城市污泥无害化处置率达到90%以上 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设 | 2020年12月 | 督促指导36个重点镇污水处理设施开工或建成投运，提高污水收集率，完善镇级污水处理设施运行和保障机制 |
| 提升水资源利用水平 | 加强城镇节水 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市水利局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理 | 加快实施瀛湖生态环境保护规划和年度方案 | 2020年12月 | 落实瀛湖生态环境保护规划相关具体措施，加强湖滨岸线管理、保护，组织实施库区水土流失综合防治和重点水土保持项目，进一步落实河湖长各级责任制。 |
|  | 组织实施月河水体达标提升方案 | 2020年12月 | 组织实施月河综合整治规划，对2019年没有达到水质目标要求的月河汉阴段、恒口段水体，督促指导汉阴县、恒口示范区落实河长湖长制，加强月河水量调度，不断提升月河流域水环境质量。 |
| 饮用水水源地保护 | 开展市级集中式饮用水源地环境风险评估 | 2020年12月 | 指导汉滨区梳理中心城区马坡岭及许家台水源地、汉滨区红土岭水源地环境风险，编制和提交评估报告。 |
|  | 推进县级水源地规范化建设 | 2020年12月 | 组织开展县级水源地环境问题整治回头看，对汉滨区红土岭水源地等13个调整或新增的水源地开展并完成规范化建设。 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定 | 2020年12月 | 指导县区完成全市121个镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
|  | 完成农村万人千吨水源地保护区环境问题整治 | 2020年12月 | 指导县区完成14个农村万人千吨水源地保护区划定及19个环境问题整治，开展规范化建设。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造，新创建2家节水型企业。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准 |
|  | 发展农业节水 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务，农田灌溉水有效利用系数达到0.57。 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量 | 2020年12月 | 提高用水效率，确保用水总量目标控制在8.03亿立方米。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理 | 2020年12月 | 加强水量调度，增加月河调水，协助水利部长江委员会和省水利厅做好汉江生态基流保障。全市万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2015年分别下降20%、15%。 |
|  | 保障生态流量 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市科技局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理 | 加快实施瀛湖生态环境保护规划和年度方案 | 2020年12月 | 推进实施瀛湖生态环境保护方案，组织对瀛湖营养化形成和消除机理、水体氮磷污染控制、水生态修复等方面开展课题研究和技术研发攻关，为增强湖库水环境保护提供科技支撑。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市农业农村局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理 | 加快实施瀛湖生态环境保护规划和年度实施方案 | 2020年12月 | 推进实施瀛湖生态环境保护方案，采取有效措施促进库区周边畜禽养殖粪污资源化利用、农药减量、化肥使用“零增长”，降低农业面源污染，加大渔政执法，探索大水面生态养鱼，控制面源总氮、总磷污染，减轻营养化程度。 |
| 提升水资源利用水平 | 发展农业节水 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市林业局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理 | 加快实施瀛湖生态环境保护规划和年度实施方案 | 2020年12月 | 推进实施瀛湖生态环境保护方案，采取植被保护与修复、人工造林、退耕禁牧等措施，提高植被覆盖率，修复自然生态环境功能；加强瀛湖湿地和生物物种多样性保护，推进汉江两岸直观坡面范围内的生态保护修复，构建湖滨缓冲带等生态屏障，减轻营养化程度。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市交通运输局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强船舶码头污染控制 | 开展联合专项整治活动，确保流域客（渡、游）船和大型货船污染物规范处置。 | 2020年12月 | 加快船舶、码头污染防治设施建设，规范污染物的接收和转运；加强瀛湖库区客（渡、游）船和大型货船污染物规范处置。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市应急管理局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升风险防范水平 | 持续推进尾矿库治理和修复 | 2020年12月 | 持续推进尾矿库风险排查，按照相关要求，扎实开展汉江流域尾矿库安全风险评估和隐患治理，实行尾矿库闭库责任终身追究制度。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》工作任务 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |

安康市碧水保卫战2020年重点任务清单（市公安局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提升风险防范水平 | 加强危化品道路运输管理 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |

安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（汉滨区）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保辖区内地表水水质不低于2019年水平，蒿坪河流域（汉滨段）、月河流域（汉滨段）水质持续改善。 | 2020年12月 | 强化污染防治措施，组织实施蒿坪河流域（汉滨段）、月河流域（汉滨段）水污染防治方案，提高水质环境质量。 |
|  | 加快实施《安康市瀛湖生态环境保护规划》（2019-2025年）。 | 2020年12月 | 落实瀛湖生态环境保护规划相关措施，构建湖滨污染缓冲带等生态屏障，控制面源总氮、总磷污染，减轻营养化程度。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 完善中心城区饮用水水源地规范化建设。开展市级集中式饮用水源地环境风险评估。 | 2020年12月 | 梳理中心城区马坡岭及许家台水源地、汉滨区红土岭水源地环境风险，编制和提交评估报告 |
|  | 推进新调整（划分）集中式饮用水水源地规范化建设及环境问题整治。 | 2020年12月 | 对新调整的黄石滩水库（红土岭）水源地启动规范化建设及完成环境问题整治。 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定。 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
|  | 完成农村万人千吨水源地保护区环境问题整治。 | 2020年12月 | 完成五里镇、大河镇、关庙镇、张滩镇4个万人千吨水源地环境问题整治。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 城市建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。加强中心城市周边水环境综合整治。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；落实《陕西省城市黑臭水体治理2020年工作方案》，促进中心城区水环境改善，加强城市周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 防治地下水污染 | 开展辖区地下水污染分区划定，提出防治措施。 | 2020年12月 | 制定地下水污染防治实施方案，对已报废的矿井、钻井和取水井逐步实施封井回填；加强污染源源头防治和风险管控，排查地下水安全隐患。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成中心城市建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强五里工业集聚区（或依托）污水集中处理设施的运行监管，保障自动在线监控装置与市环境应急中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；中心城区及重点镇污水处理率分别达到95%和80%。 |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。中心城区污泥无害化处置率达到90%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 张滩镇、坝河镇、叶坪镇、中原镇、紫荆镇污水处理厂开工建设或建成；对辖区已建成的镇级污水处理设施完善其运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造，新创建1家节水型企业。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准。 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务，农田灌溉水有效利用系数达到0.57。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕市级饮用水水源地和瀛湖坝前、老君关国考断面汇水区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力。 |
|  | 持续推进尾矿库治理和修复。 | 2020年12月 | 持续推进尾矿库风险排查，按照相关要求，扎实开展辖区尾矿库安全风险评估和隐患治理，落实尾矿库闭库责任终身追究制度。 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理。 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量。 | 2020年12月 | 提高用水效率，确保全区用水总量控制在2.119亿立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强水量调度，保障汉江及辖区月河等重点河流生态基流。 |
|  | 保障生态流量。 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度。 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《汉滨区碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（汉阴县）

| 安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（石泉县） 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保辖区内地表水水质不低于2019年水平，月河流域（汉阴段）断面恢复并保持Ⅱ类水质。 | 2020年12月 | 制定月河（汉阴段）水质达标方案并组织实施，确保月河流域的涧池镇枞岭村、双乳镇三同村断面达到Ⅱ类水质。 |
|  | 推进月河流域综合治理规划实施。 | 2020年12月 | 推进月河流域综合治理规划，控制辖区内面源氨氮、总磷污染。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 推进新调整（划分）集中式饮用水水源地规范化建设及环境问题整治。 | 2020年12月 | 对新调整观音河水源地、洞河水库水源地完成规范化建设及环境问题整治。 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定。 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
|  | 完成农村万人千吨水源地保护区环境问题整治。 | 2020年12月 | 完成大龙王沟水源地、芦鱼沟水源地环境问题整治。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放总量。 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强月河工业集聚区（或依托）污水集中处理设施的运行监管，保障自动在线监控装置与市环境应急中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；县城及重点镇污水处理率分别达到85%和80%. |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。县城污泥无害化处置率达到80%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 双乳镇、蒲溪镇、观音河镇、铁佛寺镇污水处理厂全面建成；对辖区已建成的镇级污水处理设施完善其运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务，农田灌溉水有效利用系数达到0.57。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕县级饮用水水源地区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力 |
|  | 持续推进尾矿库治理和修复。 | 2020年12月 | 持续推进尾矿库风险排查，按照相关要求，对辖区5座尾矿库开展安全风险评估和隐患治理，落实尾矿库闭库责任终身追究制度。 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量。 | 2020年12月 | 提高用水效率，确保全县用水总量控制在1.2295亿立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强辖区月河段水量调度，保障月河生态流量。 |
|  | 保障生态流量 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度。 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级方案，制定《汉阴县碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
|  |  | 每季度 | 公布县城饮用水安全状况。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

| 安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（宁陕县） 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保境内地表水水质、石泉水库水质不低于2019年水平。 | 2020年12月 | 加大水污染防治力度，提高水质环境质量。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 推进新调整（划分）集中式饮用水水源地规范化建设及环境问题整治。 | 2020年12月 | 对新调整石泉水库饮用水水源地完成规范化建设及开展环境问题整治“回头看”。 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定。 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强池河片和古堰片工业集聚区污水集中处理设施的运行监管，保障自动在线监控装置与市环境应急中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；县城及重点镇污水处理率分别达到85%和80%. |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。县城污泥无害化处置率达到80%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 辖区所有镇级污水处理厂全面建成，对辖区已建成的镇级污水处理设施完善其运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕县级饮用水水源地区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力 |
|  | 持续推进尾矿库治理和修复。 | 2020年12月 | 持续推进尾矿库风险排查，按照相关要求，对辖区2座尾矿库开展安全风险评估和隐患治理，落实尾矿库闭库责任终身追究制度。 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量。 | 2020年12月 | 提高用水效率，确保全县用水总量控制在6800万立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强水量调度，保障汉江及辖区重点支流生态基流。 |
|  | 保障生态流量 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《石泉县碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
|  |  | 每季度 | 公布县城饮用水安全状况。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

| 安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（紫阳县） 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保境内地表水水质不低于2019年水平。 | 2020年12月 | 加大水污染防治力度，提高水质环境质量。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 推进新调整（划分）集中式饮用水水源地规范化建设及环境问题整治。 | 2020年12月 | 对新调整宁陕县渔洞河水源地、新划分的双河沟水源地启动规范化建设及环境问题整治。 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定。 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强工业集聚区污水预处理设施的运行和监管，保障受依托污水处理厂自动在线监控装置与市环境应急指挥中心联网并正常运维。。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；县城及重点镇污水处理率分别达到85%和80%。 |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。县城污泥无害化处置率达到80%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 广货街镇、江口镇污水处理厂全面建成；梅子镇、四亩地镇、金川镇、太山庙镇污水处理厂开工建设。对辖区已建成的镇级污水处理设施完善其运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准。 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕县级饮用水水源地区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力 |
|  | 持续推进尾矿库治理和修复。 | 2020年12月 | 持续推进尾矿库风险排查，按照相关要求，对辖区8座尾矿库开展安全风险评估和隐患治理，落实尾矿库闭库责任终身追究制度。 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理。 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量 | 2020年12月 | 提高用水效率，全县用水总量控制在4100万立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强水量调度，保障辖区重点支流生态基流。 |
|  | 保障生态流量 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度。 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《宁陕县碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
|  |  | 每季度 | 公布县城饮用水安全状况。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的市级环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保境内地表水水质不低于2019年水平。蒿坪河流域（紫阳段）、瀛湖库区水质持续改善。 | 2020年12月 | 强化污染防治措施，组织实施蒿坪河流域（紫阳段）水污染治理方案、瀛湖生态环境保护规划，提高水环境质量。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 推进新调整（划分）集中式饮用水水源地规范化建设及环境问题整治。 | 2020年12月 | 对新划分（调整）的长滩沟水源地、西门河水源地、县城汉江抽水站水源地完成规范化建设及环境问题整治。 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定。 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
|  | 完成农村万人千吨水源地保护区环境问题整治。 | 2020年12月 | 完成蒿坪镇滴水岩水库水源地(万人千吨水源地)环境问题整治。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强硒谷生态工业集聚区污水集中处理设施的运行和监管，保障自动在线监控装置与市环境应急指挥中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；县城及重点镇污水处理率分别达到85%和80%。 |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。县城污泥无害化处置率达到80%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 高滩镇、毛坝镇污水处理厂全面建成；洄水镇、双安镇、双桥镇污水处理厂开工建设。对辖区已建成的镇级污水处理设施完善其运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕县级饮用水水源地区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力。 |
|  | 持续推进尾矿库治理和修复。 | 2020年12月 | 持续推进尾矿库风险排查，按照相关要求，对辖区1座尾矿库开展安全风险评估和隐患治理，落实尾矿库闭库责任终身追究制度。 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理。 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量。 | 2020年12月 | 提高用水效率，全县用水总量控制在7385万立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强水量调度，保障汉江及辖区重点支流生态基流。 |
|  | 保障生态流量 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《紫阳县碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
|  |  | 每季度 | 公布县城饮用水安全状况。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（岚皋县）

| 安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（平利县） 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保境内地表水水质不低于2019年水平，瀛湖库区水质持续改善。 | 2020年12月 | 加大水污染防治力度，落实瀛湖生态环境保护规划各项具体措施，提高水环境质量。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 推进新调整（划分）集中式饮用水水源地规范化建设及环境问题整治。 | 2020年12月 | 对新划分（调整）的县级水源地开展回头看，完成环境问题整治。 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定。 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
|  | 完成农村万人千吨水源地保护区环境问题整治。 | 2020年12月 | 完成民主镇吴家河水源地(万人千吨水源地)环境问题整治。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强六口工业集聚区污水集中处理设施的运行和监管，保障自动在线监控装置与市环境应急指挥中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；县城及重点镇污水处理率分别达到85%和80%。 |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。县城污泥无害化处置率达到80%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 官元镇污水处理厂开工建设，对辖区已建成的镇级污水处理设施完善其运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准。 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕县级饮用水水源地区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量。 | 2020年12月 | 提高用水效率，全县用水总量控制在5650万立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强水量调度，保障辖区重点支流生态基流。 |
|  | 保障生态流量。 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度。 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《岚皋县碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
|  |  | 每季度 | 公布县城饮用水安全状况。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保境内地表水水质不低于2019年水平。 | 2020年12月 | 加大水污染防治力度，提高水质环境质量。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 推进新调整（划分）集中式饮用水水源地规范化建设及环境问题整治。 | 2020年12月 | 对新调整的平利古仙洞水库水源地完成规范化建设及环境问题整治。 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定。 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
|  | 完成农村万人千吨水源地保护区环境问题整治。 | 2020年12月 | 完成老县镇水源地（万人千吨水源地）环境问题整治。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强老县、陈家坝工业集聚区污水预处理监管，保障达到入网标准。监督老县镇污水处理厂建成后自动在线监控装置与市环境应急指挥中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；县城及重点镇污水处理率分别达到85%和80%。 |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。县城污泥无害化处置率达到80%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 老县镇、广佛镇、洛河镇、三阳镇、正阳镇污水处理厂全面建成；兴隆镇、大贵镇污水处理厂开工建设。同时，对辖区已建成的镇级污水处理设施完善其运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准。 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕县级饮用水水源地区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力。 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理。 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量。 | 2020年12月 | 提高用水效率，全县用水总量控制在6200万立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强水量调度，保障辖区重点支流生态基流。 |
|  | 保障生态流量。 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度。 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《平利县碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
|  |  | 每季度 | 公布县城饮用水安全状况。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（镇坪县）

| 安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（旬阳县） 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保境内地表水水质不低于2019年水平。 | 2020年12月 | 加大水污染防治力度，提高水环境质量。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 推进新调整（划分）集中式饮用水水源地规范化建设及环境问题整治。 | 2020年12月 | 对新划分的文彩新区文彩沟水源地、小曙河水源地，新调整的小石砦河水源地启动规范化建设及环境问题整治。 |
|  | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定。 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强文彩新区工业集聚区污水预处理监管，保障达到入网标准。监督县城污水处理厂自动在线监控装置与市环境应急指挥中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；县城及重点镇污水处理率分别达到85%和80%。 |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。县城污泥无害化处置率达到80%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 华坪镇污水处理厂开工建设，对辖区已建成的镇级污水处理设施完善运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准。 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕县级饮用水水源地区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力。 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理。 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量。 | 2020年12月 | 提高用水效率，全县用水总量控制在1500万立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强水量调度，保障辖区重点河流生态基流。 |
|  | 保障生态流量。 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度。 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《镇坪县碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
|  |  | 每季度 | 公布县城饮用水安全状况。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保境内地表水水质不低于2019年水平。 | 2020年12月 | 加大水污染防治力度，提高水环境质量。 |
|  | 旬河流域（旬阳段）、旬阳铅锌汞矿区水质持续改善。 | 2020年12月 | 实施旬河流域（旬阳段）、旬阳铅锌汞矿区水污染防治方案。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定。 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
|  | 完成农村万人千吨水源地保护区环境问题整治。 | 2020年12月 | 完成吕河镇、神河镇、蜀河镇3个万人千吨水源地7个环境问题整治。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强吕河片和鲁家坝片工业集聚区污水预处理监管，保证达标后排入吕河镇和县城污水处理厂再处理，且保障吕河镇污水处理厂和县城污水处理厂自动在线监控装置与市环境应急指挥中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；县城及重点镇污水处理率分别达到85%和80%。 |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。县城污泥无害化处置率达到80%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 段家河镇、构元镇污水处理厂全面建成；仙河镇、桐木镇、神河镇污水处理厂开工建设。对辖区已建成的镇级污水处理设施完善其运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准。 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕县级饮用水水源地区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力。对辖区内17座尾矿库开展安全风险评估和隐患治理，落实尾矿库闭库责任终身追究制度。 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理。完成相关高耗水企业改造任务。 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量。 | 2020年12月 | 提高用水效率，全县用水总量控制在8950万立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强水量调度，保障辖区汉江干流及重点支流生态基流。 |
|  | 保障生态流量。 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《旬阳县碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
|  |  | 每季度 | 公布县城饮用水安全状况。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（白河县）

| 安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（安康高新区） 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保境内地表水水质不低于2019年水平，辖区汉江出境断面水质保持Ⅱ类标准。 | 2020年12月 | 加大水污染防治力度，提高水环境质量。 |
|  | 白石河流域水质持续改善。 | 2020年12月 | 组织实施白石河流域水污染防治方案。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 完成农村建制镇集中式饮用水源地保护区划定 | 2020年12月 | 完成辖区镇级集中式饮用水源地保护区划定，开展规范化建设。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成县城建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强两河工业集聚区污水预处理设施的运行和监管，保障受依托污水处理厂自动在线监控装置与市环境应急指挥中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度长期低于100mg/l的，要围绕服务片区管网规划与建设制定“一厂一策”系统化治理方案；县城及重点镇污水处理率分别达到85%和80%. |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。县城污泥无害化处置率达到80%以上。 |
|  | 加强镇级污水处理设施和配套管网建设。 | 2020年12月 | 麻虎镇、西营镇、双丰镇、宋家镇、卡子镇污水处理厂建成或开工建设。对辖区已建成的镇级污水处理设施完善其运行和保障机制。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
|  | 发展农业节水。 | 2020年12月 | 基本完成大中型灌区续建配套和节水改造任务。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕县级饮用水水源地区域，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力。对辖区内3座尾矿库开展安全风险评估和隐患治理，落实尾矿库闭库责任终身追究制度。 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和黄姜皂素、造纸、缫丝、酿酒、食品加工等行业水污染治理。完成相关高耗水企业搬迁改造。 |
| 优化水资源配置体系 | 控制用水总量。 | 2020年12月 | 提高用水效率，全县用水总量控制在6230万立方米以内。 |
|  | 严格取（用）单位用水定额管理。 | 2020年12月 | 加强水量调度，保障辖区汉江干流及重点支流生态基流。 |
|  | 保障生态流量 | 2020年12月 | 督促水利水电企业及水资源开发项目严格执行生态下泄流量，安装生态下泄流量及监控设施。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《白河县碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
|  |  | 每季度 | 公布县城饮用水安全状况。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

| 安康市碧水保卫战2020年工作任务清单(瀛湖生态旅游区) 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 落实河长、湖长制。 | 2020年12月 | 将水环境治理纳入河长制、湖长制管理，实行“一河一策”。 |
|  | 确保境内地表水水质不低于2019年水平，月河流域（高新段）水质持续改善。 | 2020年12月 | 强化污染防治措施，组织实施月河流域（高新段）水污染防治方案，提高水质环境质量。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 城市建成区黑臭水体整治基本实规长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；落实《陕西省城市黑臭水体治理2020年工作方案》，促进中心城区水环境改善，加强城市周边沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 入河排污口整治 | 城市建成区封堵入河污水直排口。其他水质不达标河段，80%以上的入河（湖库）直排口得到整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成辖区建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强建民污水处理厂（西北片）的运行和监管，达标排放，保障自动在线监控装置与市环境应急指挥中心联网并正常运维。加强东南片工业污水预处理监管，保障达标后排入江北污水处理厂再处理。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 加强污水收集配套管网建设、实行雨污分流，提高污水收集率；辖区污水处理厂污水处理率达到85%。 |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。辖区污水处理厂污泥无害化处置率达到80%以上。 |
| 提升水资源利用水平 | 促进工业节水。 | 2020年12月 | 大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造，新创建1家节水型企业。电力、化工、矿产采选、食品加工等行业耗水达到先进定额标准。 |
|  | 加强城镇节水。 | 2020年12月 | 提升公共供水管网漏损率，再生水利用率达到20%以上，达到国家节水型城市标准要求。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力 |
| 优化产业结构 | 推进产业绿色发展，加大淘汰落后产能力度。 | 2020年12月 | 合理调整产业布局，持续淘汰落后产能，强化金属采选、冶炼和食品加工等行业水污染治理。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度。 | 2020年12月 | 建立辖区内覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《高新区碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。 |

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 落实河长、湖长制。 | 2020年12月 | 将水环境治理纳入河长制、湖长制管理，实行“一源一策”。 |
|  | 加快实施《瀛湖生态环境保护规划》，确保辖区内瀛湖水质持续改善。 | 2020年12月 | 深入实施《瀛湖生态环境保护规划》，落实责任分工，加大瀛湖库区水体总氮、总磷污染防控力度，减轻营养化程度，确保瀛湖稳定保持Ⅱ类水质。 |
| 入湖排污口整治 | 持续推进入湖排污口整治。 | 2020年12月 | 完善核心区入湖排污口清单，开展重点入湖排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案，完成辖区内入湖排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 加强船舶码头污染控制 | 开展联合专项整治活动，确保流域客（渡、游）船和大型货船污染物规范处置。 | 2020年12月 | 加快辖区船舶、码头污染防治设施建设，规范污染物的接收和转运。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《瀛湖旅游区碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。 |

安康市碧水保卫战2020年工作任务清单（恒口示范区）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点流域综合治理专项整治 | 确保境内地表水水质不低于2019年水平，月河流域（恒口段）水质持续改善，水质稳定保持Ⅱ类水质。 | 2020年12月 | 制定月河（恒口段）水质达标方案并组织实施，确保月河流域的月河出恒口示范区断面达到Ⅱ类水质。 |
|  | 推进月河流域综合治理规划实施。 | 2020年12月 | 推进月河流域综合治理规划，控制辖区内面源氨氮、总磷污染。 |
| 饮用水水源地 专项整治 | 完成农村万人千吨水源地保护区环境问题整治。 | 2020年12月 | 完成恒口、大同水源地（万人千吨水源地）保护区划定及环境问题整治。 |
| 黑臭水体 专项整治 | 县城建成区黑臭水体整治基本实现长制久清，黑臭水体消除比例100%。 | 2020年12月 | 加大排查力度，畅通举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度；加强县城沟渠水环境综合整治，对进入沟渠的生活污水进行分类收集处理。 |
| 防治地下水污染 | 开展辖区地下水污染分区划定，提出防治措施。 | 2020年12月 | 制定地下水污染防治实施方案，对已报废的矿井、钻井和取水井逐步实施封井回填；加强污染源源头防治和风险管控，排查地下水安全隐患。 |
| 入河排污口整治 | 持续推进入河排污口整治。 | 2020年12月 | 完善辖区入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析调查，制定排污口整治方案。完成辖区建成区内入河排污口整治，封堵污水直排口。 |
| 工业聚集区管理 | 实行重点水污染物排放总量控制管理。 | 2020年12月 | 优化工业布局，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量 |
|  | 确保工业集聚区污水集中处理设施规范运行，污水达标排放。 | 2020年12月 | 加强恒口示范区污水集中处理设施的运行和监管，保障自动在线监控装置与市环境应急指挥中心联网并正常运维。 |
| 提升水污染处理水平 | 完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。 | 2020年12月 | 加强污水收集配套管网建设。新区建设、老区改造实行雨污分流，提高污水收集率；辖区恒口污水处理厂污水处理率达到85%。 |
|  | 推进污泥无害化处置。 | 2020年12月 | 优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设。恒口污水处理厂污泥无害化处置率达到80%以上。 |
| 提升风险防范水平 | 加强涉水环境风险源系统治理。 | 2020年12月 | 围绕辖区内饮用水水源地和月河流域（恒口段）水质断面，加强涉水涉重企业环境风险源的系统治理，提高突发环境事故应急处置能力 |
|  | 加强危化品道路运输管理。 | 2020年12月 | 严格监控境内道路危险化学品运输车辆，落实“入境检查、重点护送、出境通报”机制，降低突发环境事故发生水平。 |
| 优化产业结构 | 推进重点行业清洁生产改造。 | 2020年12月 | 开展能源、冶金、建材、有色、化工等行业清洁改造。 |
| 优化制度保障体系 | 完善排污许可制度。 | 2020年12月 | 建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。 |
| 加强工作调度 | 制定实施年度方案。 | 2020年7月 | 按照市级2020年度工作方案，制定《恒口示范区碧水保卫战2020年实施方案》，细化责任分工，完善保障措施完善保障措施，并报市生态环境局备案。 |
|  | 提交年度和终期考核自查报告。 | 2020年12月20日 | 报送水污染防治工作年度自查报告和终期考核自查报告。 |
| 完成“十三五”工作任务 | 全面完成《安康市水污染防治工作方案》(安政发（2016）7号)目标任务。 | 2020年12月 | 对照《工作方案》目标任务，逐项进行梳理、查缺补漏，列出任务清单和制定推进实施方案，全面完成“十三五”各项工作任务。 |
| 推进信息公开 | 公布本行政区水环境质量状况和重点工作进展情况。 | 每月20日前 | 公布区域水环境质量、黑臭水体质量、重点排污单位、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案例。 |
| 加严督查考核 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题。 | 2020年12月 | 加强对辖区重点用水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管，通过开展专项执法、专项督察、曝光约谈、挂牌督办等措施，确保水环境安全。 |
| 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好氛围。 | 2020年12月 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育社会公众节水意识，助力打好碧水保卫战。 |