附件：

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（市财政局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化责任落实 | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（市自然资源局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地准入管理 | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，督促开展土壤污染状况调查，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，督促所在地县（区）政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 农用地分类管控 | 农用地分类管控 | 2020年12月 | 依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（市生态环境局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 完善监测网络 | 2020年12月 | 完善土壤环境质量监测网络，配合补充土壤环境质量监测点位，实现土壤环境质量监测点位县域全覆盖。 |
|  | 重点行业企业 用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管理 | 2020年12月 | 对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，督促开展土壤污染状况调查。严格落实土壤污染风险管控和修复要求。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
|  |  | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名单，动态更新污染地块名录并向社会公开。 |
| 土壤污染源头管控 土壤污染源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 动态更新土壤污染重点监管企业名录并向社会公布。将土壤污染重点监管单位纳入排污许可重点管理，严格控制有毒有害物质排放，督促落实土壤污染隐患排查制度，按年度开展自行监测方案，监测结果向社会公开。 |
|  |  | 2020年12月 | 土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 严防矿产资源 开发污染土壤 | 2020年12月 | 在矿产资源开发利用活动集中的区域严格执行重点污染物特别排放限值。 |
|  |  | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  |  | 2020年12月 | 完成涉镉等重金属重点行业企业排查整治任务。 |
|  |  | 2020年12月 | 到2020年底前，重点行业的重点重金属排放量与2013年相比下降10%。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 结合乡村振兴战略，统筹推进农村环境综合整治。 |
| 开展土壤污染治理 | 推进试点建设 | 2020年12月 | 督促指导旬阳县完成受污染农用地土壤污染治理与修复技术应用试点项目。 |
|  | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 组织开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，建设地下水污染防治项目储备库，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 加强土壤污染治理与修复工程管理，防止土壤挖掘、堆存等造成二次污染。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 配合省级开展县区土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月15日前，将净土保卫战重点任务总体完成情况及佐证资料报送省生态环境厅。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 将土壤污染防治有关政策法规纳入党政领导干部培训班课程，组织开展多种形式的宣传教育活动。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（市住建局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 巩固较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治成效。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（市城管局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 建筑垃圾资源化利用率达到30%以上。 |
|  | 推进生活垃圾分类 | 2020年12月 | 减少生活污染，推进生活垃圾分类。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（市水利局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 组织开展“垃圾围堰”整治。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 组织开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（市农业农村局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用地分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成全市农用地分类划定，实施农用地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 加快推进受污染耕地安全利用，完成省上下达的受污染耕地安全利用、严格管控面积指标，受污染耕地安全利用率达到92%以上。 |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 组织开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。加强农药包装废弃物回收处理，督促指导汉滨区开展试点工作。 |
|  | 废弃农膜回收利用 | 2020年12月 | 组织开展废弃农膜回收利用试点。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽养殖废弃物资源化利用;实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目和健康养殖项目；全市畜禽粪污资源化综合利用率达到80%以上、规模养殖场装备配套率达到90%以上。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（市林业局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用地分类管控 | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。配合省级对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品进行质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（汉滨区）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管理 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由区政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地区级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 矿产资源开 发污染监管 | 2020年12月 | 严格执行重点污染物特别排放限值。 |
|  |  | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好3家尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 巩固较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治成效。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。加强农药包装废弃物回收处理，开展试点工作。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成26个村农村生活污水治理、82个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
|  | 推进项目建设 | 2020年12月 | 扎实推进以蒿坪河流域为重点的土壤污染治理。 |
|  | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，区政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（汉阴县）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 矿产资源开 发污染监管 | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好5家尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成6个村农村生活污水治理、45个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，县政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（石泉县）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 矿产资源开 发污染监管 | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好2家尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成6个村农村生活污水治理、51个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，县政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（宁陕县）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 矿产资源开 发污染监管 | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好8家尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  |  | 2020年12月 | 到2020年底前，重点行业的重点重金属排放量与2013年相比下降10%。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成9个村农村生活污水治理、21个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，县政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（紫阳县）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 矿产资源开 发污染监管 | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好1家尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 推进项目建设 | 2020年12月 | 扎实推进以蒿坪河流域为重点的土壤污染治理。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成28个村农村生活污水治理、53个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，县政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（岚皋县）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  |  | 2020年12月 | 到2020年底前，重点行业的重点重金属排放量与2013年相比实现零增长。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成4个村农村生活污水治理、39个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
|  | 推进项目建设 | 2020年12月 | 扎实推进孟石岭硫磺矿区土壤修复示范项目。 |
|  | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，县政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（平利县）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 矿产资源开 发污染监管 | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好1家尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成20个村农村生活污水治理、42个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，县政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（镇坪县）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成2个村农村生活污水治理、17个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，县政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（旬阳县）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 矿产资源开 发污染监管 | 2020年12月 | 严格执行重点污染物特别排放限值。 |
|  |  | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好17家尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  |  | 2020年12月 | 完成10家涉镉等重金属重点行业企业排查整治任务。 |
|  |  | 2020年12月 | 到2020年底前，重点行业的重点重金属排放量与2013年相比下降10%。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成29个村农村生活污水治理、92个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 推进项目建设 | 2020年12月 | 扎实推进以汞矿区为重点的土壤污染治理，完成旬阳县受污染农用地治理与修复技术应用试点建设任务。 |
|  | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，县政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（白河县）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由县级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 矿产资源开 发污染监管 | 2020年12月 | 强化尾矿库日常环境监管。做好3家尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  |  | 2020年12月 | 完成1家涉镉等重金属重点行业企业排查整治任务。 |
|  |  | 2020年12月 | 到2020年底前，重点行业的重点重金属排放量与2013年相比下降10%。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成13个村农村生活污水治理、38个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 推进项目建设 | 2020年12月 | 扎实推进以白石河流域为重点的土壤污染治理。 |
|  | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，县政府主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（安康高新区）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 配合汉滨区完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，配合汉滨区完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由区级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地区级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
| 开展土壤 污染治理 | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 配合汉滨区开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，管委会主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |

安康市净土保卫战2020年工作任务清单（恒口示范区）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 配合汉滨区完成耕地土壤环境质量分类划定，实施耕地分类管理，依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，配合汉滨区完成市上下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地准入管理 | 污染地块管控 | 2020年12月 | 严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地土壤环境监管。建立疑似污染地块名录，及时上传污染地块信息管理系统，动态更新污染地块名录并向社会公开。组织开展相关地块的土壤污染环境调查，确定为污染地块的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回、已回收土地使用权的有色金属冶炼、化工等行业企业用地，以及用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务的上述企业用地，按照有关规定开展土壤环境状况调查评估，土地开发利用应当符合土壤环境质量要求。 |
|  |  | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由区级政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位落实土壤污染隐患排查、控制有毒有害物质排放、开展自行监测等法定义务，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案并实施。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，开展重点行业企业专项环境执法，对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 |
|  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 加大对涉重金属企业的监督检查力度，依法从严管理。 |
|  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，持续开展以汉江流域为重点的“清废”行动，巩固2019“清废”成果。 |
|  |  | 2020年12月 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
|  | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2020年12月 | 开展较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展“垃圾围堰”整治工作。 |
|  |  | 2020年12月 | 开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设,畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 2020年12月 | 完成16个村农村生活污水治理、42个村农村生活污水管控任务和市上下达的农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
|  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染。转运污染土壤前要提前报告，工程完成后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开等。 |
|  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 配合汉滨区开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境局。 |
|  | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大土壤污染防治资金投入力度，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 组织开展多种形式的宣传教育活动。将土壤污染防治有关政策法规纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，管委会主要领导、分管领导带头深入中小学、乡村等开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座，宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》。 |